项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442865-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-首师大附中综合楼中央空调装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李常宝 |  |  |  | 联系电话 | 13693262189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 245.271002 | 245.271002 | 245.271002 | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 245.271002 | 245.271002 | 245.271002 | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：拆除综合楼旧中央空调，新装一部性能优越的新中央空调，保证综合楼教室、办公室、羽毛球馆、食堂正常制冷；为师生提供安全、舒适的教育教学环境和生活环境；做到设备使用节能环保。 |  |  |  |  | 年度目标：拆除综合楼旧中央空调，新装一部性能优越的新中央空调，保证综合楼教室、办公室、羽毛球馆、食堂正常制冷；为师生提供安全、舒适的教育教学环境和生活环境；做到设备使用节能环保。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换中央空调螺杆机 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 夏季室内温度 |  | ﹤26° | ﹤26° |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100％ | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 制冷、供暖面积 |  | 1.2万平 | 1.2万平 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 工期 |  | 40天 | 40天 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 费用控制（万元） |  | ﹤490.59 | 485.27 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受益师生 |  | 3500人 | 3500人 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ﹥94％ | 96％ |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 老师满意度 |  | ﹥94％ | 97％ |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |