项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000439762-专用设备及材料购置项目-首师大附中通州校区游泳馆设备设施购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69559501 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 367.838 | 367.838 |  | 367.838 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 367.838 | 367.838 |  | 367.838 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置游泳馆设备设施，包含水处理系统1批、泳池恒温除湿+池水加热恒温+淋浴加热系统1批、泳池配套设备1批，保障学校游泳课程业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 购置游泳馆设备设施，包含水处理系统1批、泳池恒温除湿+池水加热恒温+淋浴加热系统1批、泳池配套设备1批。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增游泳馆设备设施 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定到项目结束 |  |  | 7月 | 10月 | 10 |  | 8 |  | 原因分析：受疫情影响；改进措施：加快执行进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 政府采购节支率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  |  | 479.9125 | 367.838 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  |  | 479.9125 | 367.838 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |