项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442835-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-首师大附中计算机教室改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801370963 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.725041 | 95.725041 |  | 94.754682 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.725041 | 95.725041 |  | 94.754682 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成实验楼四层教室扩建、改建工程，满足教学、办公需求。 主要包含：52人位计算机教室3间、42人位计算机教室1间、26人位计算机教室2间、教师办公室1间、4层监控系统综合布线工程。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 工程扩建完成，满足教学、办公需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 包含：54人机房2间，52人机房1间，42人机房1间，24人机房2间，教师办公室1间，4层监控系统综合布线工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 包含：96㎡大计算机教室3间、74㎡计算机教室1间、49㎡小计算机2间、24.5㎡工作室2间、25㎡办公室1间 |  |  | 400 | 400 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造、修缮数量 |  |  | 7 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 99 | 99 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 96.7087 | 94.754682 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生及职工满意度 |  |  | 98 | 98 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |