项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-北京市学分银行建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙月亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82192158 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 269.695000 | 269.695000 |  | 269.695000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 269.695000 | 269.695000 |  | 269.695000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《北京市“十三五”时期教育改革和发展规划(2016-2020年)》《北京市学习型城市建设行动计划（2016—2020年）》《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2020年）》《北京市学分银行建设管理办法（试行）》《关于开展北京市学分银行服务体系建设试点工作的通知》等，建设北京市学分银行信息化系统。项目将基于北京市教育信息化总体架构，集成北京通、北京市教育大数据平台等市级共性平台系统，集成北京开放大学已建在线学习系统与内容管理系统；基于成熟软件产品构建基础应用，针对个性化功能定制开发；开展院校系统与数据集成试点。项目全市统筹、充分利旧，建成后将形成集首都市民终身学习管理、学习成果认定与转换、分级权限管理等功能于一体的信息化系统，是北京市教委职业教育与成人教育处主责业务的市级共性平台，定位于北京市社区教育指导中心、北京老年开放大学、北京市学分银行管理中心统筹全市社区教育、老年教育、通用型职业培训以及学习成果认定与转换的工作平台，面向市民提供社区教育、老年教育和职业培训的在线学习，以及各类学习成果的认定与转换服务。 年度目标（2022）：完成产品开发与集成部分的建设。 1.定制开发首都市民终身学习管理子系统功能4项 （含首都特色市民终身学习服务网站、学习激励管理功能、证书管理功能、主题活动与体验基地活动发布与管理功能） 2.定制开发学习成果认定与转换软件系统功能3项（含首都特色学习成果认定与转换服务网站、数据采集和填报功能、学习成果认定专家在线评审功能） 3.定制开发分级权限子系统1套 4.系统集成9项（含集成北京通、集成北京市统一身份认证平台、利旧集成北京开放大学内容管理系统、利旧集成北京开放大学在线学习系统、集成北京市教育大数据平台、集成市级大数据平台、院校统一门户集成、院校统一身份认证系统集成、院校共享数据中心集成） |  |  |  |  |  | 1.本项目已完成以下建设内容： （1）购置自主选学管理产品、培训管理产品、考试管理产品、师资库和志愿者库管理产品、学习商城产品、学习数据分析产品、学习成果认定与转换产品等应用软件。 （2）应用软件开发，主要包括首都市民终身学习管理子系统、学习成果认定与转换子系统、分级权限子系统、系统集成等功能开发。 （3）开展软件测评、安全测评、等保测评及监理等相关工作。 2.项目建设充分依托市级政务云、北京市统一身份认证等全市共性平台和资源，实现集约化建设。 3.根据实际安全需求，完成系统三级等保定级备案与等保测评，协同政务云共同开展系统安全保障工作，确保系统安全稳定运行，保障业务持续稳定开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 定制开发首都市民终身学习管理子系统功能 |  |  | 4项 | 4项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 定制开发学习成果认定与转换软件系统功能 |  |  | 3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 定制开发分级权限子系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统集成 |  |  | 9项 | 9项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥1000小时 | ≥1000小时 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | ≥99.9% | ≥99.9% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥99.9% | ≥99.9% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目初验 |  |  | ≤2022年10月底 | ≤2022年10月底 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目终验 |  |  | ≤2022年11月底 | ≤2022年11月底 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制总额（2022年） |  |  | ≤269.695万元 | 269.695万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 支撑服务体系单位数量 |  |  | ≥37家 | 37家 | 30 |  | 25 |  | 学分银行对服务单位产生的具体效益不明确 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务体系单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |