项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000001972819-北京第四实验学校基本建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京第四实验学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志远 |  |  |  |  | 联系电话 | 66526191 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3000 |  | 1.49 | 10 |  |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 3000 |  | 1.49 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据项目立项、初步设计概算审批等行政审批手续办理进度及招投标等前置条件需求，开展合同签订等费用支付相关工作。提高学校的基本建设资金使用效益，加快基建项目进度。 |  |  |  |  |  | 完成《1:500地形图测量项目技术服务合同》的签订，完成《可研编制服务合同》、《项目管理公司合同》、《1:500地形图测量项目技术服务合同》合计115.5万元进度款的支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目开工前签订不少于五份工程建设二类费用合同 |  |  | ≥5份 | 12份 |  | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 初设概算类、工程评估类文件审核通过率 |  |  | =100% | 100% |  | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | ≤2023年 | 预计2023年5月下旬 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过本周期工程建设二类费用项目预算 |  |  | ≤3000万元 | 2652.88万元 |  | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学校具备开工条件、加快实现区域人才引荐目标 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |