项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001752755-工程项目管理制度建设及跟踪审计服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第四实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66526191 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 206.72 | 154.4 |  | 10 |  | 75% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 206.72 | 154.4 |  | — |  | 75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成第四实验学校外购全过程跟踪审计工作，实现我校建设项目投资目标。 |  |  |  |  |  | - 协助北京第四实验学校建立了符合项目实际情况的《北京第四实验学校筹建期制度汇编》（含工程项目管理制度）和具体管控流程，制度具备健全性、可操作性和实用性，并在项目实施过程中协助北京第四实验学校执行落实。 - 在规定时间内，保质保量完成各类文件审核工作，并及时向北京第四实验学校提交了相应审核成果文件，对于审核过程中发现的可能存在的风险，及时提示北京第四实验学校并给与专业意见。 - 严格审核概算文件、合约规划、清单控制价，合理降低项目成本，避免投资失控风险，促进项目投资目标实现。 - 协助北京第四实验学校梳理项目前期资料，并向项目管理公司提出了资料归档的相关要求，在跟踪审计过程中予以关注，保障资料合理归档，满足后期查询需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 施工总承包合同、各项专业暂估分包合同的招标工程量清单、招标控制价审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 施工类招标文件及合同文本审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 施工合同工程款支付审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 变更洽商审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 材料认质认价文件审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 索赔资料审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 施工类合同竣工结算审核率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参加会议次数 |  | ≥12 |  | 10 | 5 |  | 4 |  | 综合考虑项目需要及疫情影响，将部分会议集中召开，全年需要审计公司参与的会议组织次数仅10次。 |  |
|  |  | 质量指标 | 造价审核偏差率 |  | ＜3% |  | ＜3% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工总承包合同招标工程量清单、招标控制价审核时间 |  | 在收到审核事项，20个工作日内出具审核意见 |  | 在收到审核事项，20个工作日内出具审核意见 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 其他招标项目工程量清单审核、招标控制价审核时限 |  | 在收到审核事项，15个工作日内出具审核意见 |  | 在收到审核事项，15个工作日内出具审核意见 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工程预付款、工程计量与支付审核时限 |  | 在收到审核事项，3个工作日内出具审核意见 |  | 在收到审核事项，3个工作日内出具审核意见 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 变更洽商审核时限 |  | 在收到审核事项，2个工作日内出具审核意见 |  | 在收到审核事项，2个工作日内出具审核意见 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 竣工结算审核时限 |  | 在收到上报的结算资料后3个月内出具审核意见 |  | 在收到上报的结算资料后3个月内出具审核意见 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制经费支出，确保经费合理使用 |  | 100%不超出预算 |  | 100%不超出预算 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进项目投资目标的实现 |  | 促进项目投资目标的实现 |  | 促进项目投资目标的实现 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低成本，规避或减少投资失控风险 |  | 降低成本，规避或减少投资失控风险 |  | 降低成本，规避或减少投资失控风险 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 跟踪审计项目满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |