项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000455419-信息系统运维类项目-北京教育信息网基础设施维护服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴军 |  |  |  | 联系电话 | 15811155018 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2177.718 | 2015.910392 | 2015.910392 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2177.718 | 2015.910392 | 2015.910392 | — |  |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1：完成基础网络设施运行维护工作 2：确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障 3：提高工作效率，提高用户满意度 |  |  |  |  | 1：完成基础网络设施运行维护工作 2：确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障 3：提高工作效率，提高用户满意度 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.基础设备维保及运维服务 | （1）服务器、安全及网络设备维保 （2）市属高校资产硬件系统运行维护 |  | （1）服务器、安全及网络设备维保 （2）市属高校资产硬件系统运行维护 |  | 2 | 1.875 |  | 指标设置不合理，不能充分体现项目实际效益 |
|  |  |  | 2.电子政务等系统运行维护服务 | （1）教委网站群业务系统运维 （2）市教委OA平台运维 （3）视频会议系统运维 （4）教委大楼机房及弱电系统维保 （5）IT监控运维服务 （6）机房空调维护服务 （7）教育信息网消防维保 （8）虚拟化运维 （9）安全设备运维服务 （10）高校资产系统维护（含财务接口） （11）信息中心数据库系统运维 （12）教委档案系统维保 |  | （1）教委网站群业务系统运维 （2）市教委OA平台运维 （3）视频会议系统运维 （4）教委大楼机房及弱电系统维保 （5）IT监控运维服务 （6）机房空调维护服务 （7）教育信息网消防维保 （8）虚拟化运维 （9）安全设备运维服务 （10）高校资产系统维护（含财务接口） （11）信息中心数据库系统运维 （12）教委档案系统维保 |  | 15 | 13.75 |  | 指标设置不合理，不能充分体现项目实际效益 |
|  |  |  | 3.基础环境维保及运维服务 | （1）市级路由器维保 （2）北京教育信息网光缆维护 （3）北京教育信息网网络运维等 |  | （1）市级路由器维保 （2）北京教育信息网光缆维护 （3）北京教育信息网网络运维等 |  | 3 | 2.75 |  | 指标设置不合理，不能充分体现项目实际效益 |
|  |  | 质量指标 | 1政府采购率 | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 2系统验收合格率 | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 3系统正常运行率、系统故障率、故障响应率、故障排除率 | 系统正常运行率：≥90%、系统故障率≦10%、故障响应率100%、故障排除率100%、系统故障修复响应时间≦4小时（最快≦15分钟）;系统运行维护响应时间≦4小时（最快≦5分）钟） |  | 系统正常运行率：99%、系统故障率1%、故障响应率100%、故障排除率100%、系统故障修复响应时间4小时（最快15分钟）;系统运行维护响应时间4小时（最快5分）钟） |  | 6 | 5.25 |  | 支撑材料不充分，加强过程性材料的收集 |
|  |  | 时效指标 | 需求、招标采购 | 评审结束，资金下达后 |  | 2022年3月-5月 |  | 5 | 4.75 |  | 指标选择不当 |
|  |  |  | 验收时间 | 项目服务期结束后 |  | 2022年10月中期验收 2023年10月最终验收 |  | 5 | 5 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2177.718万元 |  | 2015.910392万元 |  | 10 | 9.3 |  | 今后加强预算成本核算 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育信息化社会影响力 | 可支撑教育信息化业务顺利高效开展，通过该项目的实施，可达到整体统筹运维优化配置的目的。为北京教育信息网500余公里光缆进行维护，有效保障16个区网络链路畅通；有效保障25所市属高校网络畅通，为25所高校资产管理员提供高校资产业务服务；有效保障厂桥和平门两地办公区机房内硬件设备稳定运行，为50余个业务系统正常安全运行提供基础设施服务等，提高办事效率，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 各项高质量的运维服务为学生、教师、家庭和社会群体提供高效的应用服务，达到了支撑教育信息化业务顺利高效开展的目标。项目的服务专业化要求也为各专业运维服务公司提供竞技平台，在公平环境下为首都教育信息化发展作出贡献并分享成果，间接为社会创造几十个劳动机会。 |  | 可支撑教育信息化业务顺利高效开展，通过该项目的实施，可达到整体统筹运维优化配置的目的。为北京教育信息网500余公里光缆进行维护，有效保障16个区网络链路畅通；有效保障25所市属高校网络畅通，为25所高校资产管理员提供高校资产业务服务；有效保障厂桥和平门两地办公区机房内硬件设备稳定运行，为50余个业务系统正常安全运行提供基础设施服务等，提高办事效率，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 各项高质量的运维服务为学生、教师、家庭和社会群体提供高效的应用服务，达到了支撑教育信息化业务顺利高效开展的目标。项目的服务专业化要求也为各专业运维服务公司提供竞技平台，在公平环境下为首都教育信息化发展作出贡献并分享成果，间接为社会创造几十个劳动机会。 |  | 30 | 24.25 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中的成果资料收集 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 8.7 |  | 满意度调研覆盖范围偏小，缺乏科学调研方法 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.625 |  |  |