项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455480-向基础教育倾斜-北京市教育公共资源平台资源与服务购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  |  | 联系电话 |  | 63911031 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.00 | 229.55 | 229.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 230.00 | 229.55 | 229.55 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成2022年度数字化基础教育精品资源加工与定制； 2.完成2022年度基于主题教育资源的特色应用服务； 3.完成2022年度中小学研究性学习课程数字资源服务。 |  |  |  |  | 1、完成，提供课程资源400例；提供资源制作并在北京市教育公共资源平台提供三个资源制作工具。 2、完成书香阅读互动教学平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接； 提供650个电子书以及35个精品资源课程。 3、完成研究性学习平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接；完成研学概览、如何研学、中小学机器人、研究性学习系列课等分类学习资源881例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数字化基础教育精品资源加工与定制 | 制作完成基础教育阶段课程资源数量不少于400例，提供在线资源制作工具不少于3种。 |  | 已完成，提供课程资源400例；提供资源制作并在北京市教育公共资源平台提供三个资源制作工具。 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 | 提供一套主题教育资源的特色应用服务，主题教育资源不少于30主题，在线资源数量不少于600例。 |  | 完成书香阅读互动教学平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接； 提供650个电子书以及35个精品资源课程。 | 6 |  | 5.6 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务采购 | 提供一套中小学研究性学习课程数字资源服务，研究性学习在线资源及研究性学习课题案例资源总量不少于400例。 |  | 完成研究性学习平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接； 完成研学概览、如何研学、中小学机器人、研究性学习系列课等分类学习资源881例。 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数字化基础教育精品资源加工与定制 | 所制作的音视频资源画质和声音清晰，色彩明亮，播放流畅自然，无停顿无卡顿；提供的资源制作工具性能稳定，使用顺畅。 交付物通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 3 |  | 2.5 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 | 所提供的主题教育资源的特色应用服务能够稳定运行，无报错，无故障，并与市级公共资源平台无缝跳转 交付物通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 3 |  | 2.8 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务 | 所提供的中小学研究性学习课程数字资源服务能够稳定运行，无报错，无故障，并与市级公共资源平台无缝跳转。 交付物通过专家验收。 |  | 项目交付成果满足质量要求，均已通过专家验收。 | 4 |  | 3.4 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年1-4月 | 深化需求，明确资源服务购置流程及方案。 |  | 在规定时间内完成需求分析及确认，完成服务团队及服务流程搭建。 | 3 |  | 2.6 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：2022年4-10月 | 完成基于主题教育资源的特色应用服务及中小学研究性学习课程数字资源服务购置，保障两类服务与市级公共资源平台无缝跳转；面向全市中小学提供数字阅读服务和研究性学习应用服务；完成基础教育阶段在线课程资源加工与购置；面向“双百”示范校和基地校，提供研究性学习平台的定向服务，提供数字资源加工与定制服务。 |  | 采购资源应用服务均与市级公共资源平台面的身份对接，并向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务； 完成基础教育阶段在线课程资源加工与购置； 完成对北京四中、北京工业大学实验中学、北京八中京西附小、北京中学（东坝校区）等多所学校的下校服务。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：2022年11-12月 | 课程资源入库，项目成果总结。 |  | 各类制作资源已入库，资源元数据著录至北京市教育公共资源平台； 完成项目成果总结。 承诺所购置三类服务持续服务至2023年4月。 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：数字化基础教育精品资源加工与定制 | 控制在74.85万以内 |  | 中标金额：74.85万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 | 控制在54.85万以内 |  | 中标金额：54.85万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务 | 控制在99.85万以内 |  | 中标金额：99.85万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 统一采购，全面共享，一次采购，全年共享。统一购买资源服务，面向全市中小学校免费使用，减少资源重复建设及资源应用服务重复采购经费。如按照单一学校分别采购、制作资源，全市累加起来将会投入大量资金，市级统一采购，为财政节约了大量资金。 |  | 由市级采购完成三包资源及应用服务的购置，并通过北京市教育公共资源平台向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务；服务北京四中、北京工业大学实验中学、北京八中京西附小、北京中学（东坝校区）等学校，避免了资源重复采购，为财政节约了大量资金。 | 6 |  | 4 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 落实国家公共资源服务体系总体部署要求，落实“北京教育信息化三年行动计划”具体工作，助力“双百”示范行动及“双减”政策的实施，构建数字教育资源共建共享和生态体系，强化数字教育资源供给能力，在“后疫情时代”建立“大资源”服务模式，为全市各级各类学校提供海量、优质资源服务，促进全市教育资源优化配置和教育公平。 |  | 通过本项目执行，服务了北京四中、北京工业大学附属中学等多所“双百”示范校，通过资源定制、资源应用服务对接的方式拓展了市级公共资源平台资源，并依托市级公共资源平台惠及全市中小学，扩大了优质资源覆盖面。 | 6 |  | 4.3 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2： | 本项目通过统一建设采购示范，促进学校转变意识、实现资源全面共享，转变资源“唯我所有，唯我所用”传统思维，转向共享共建、分工合作。 |  | 通过资源加工定制服务，向一线学校调研资源定制需求，并依托资源服务团队加工定制成资源成品，并入库至市级公共资源平台； 通过引入资源应用服务，探索资源的自主生成机制，不断沉淀优秀案例成果； 通过以上方式构建资源共建共享机制，实现资源全面共享。 | 6 |  | 5.2 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 集约化购置服务，降低对人力、物力的消耗。 |  | 通过市级统一购置资源，减少了各级学校购置的重复性人力、物力投入；通过第三方应用平台对接的方式进行资源服务购置，提高了应用服务利用率，降低了各类应用平台物理服务器、网络设备等对环境及生态影响。 | 6 |  | 5.6 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 持续丰富和完善北京市教育公共资源平台资源种类和条目，持续面向全市中小学提供数字资源服务。 |  | 通过精品资源资源加工定制、引入基于主题教育资源的特色应用服务和中小学研究性学习课程数字资源服务、资源入库、元数据著录等方式，不断完善北京市教育公共资源平台资源； 通过各类应用推广、技术指导及培训等多元服务，不断扩展资源应用的惠及面。 | 6 |  | 5.3 |  | 相关支撑材料不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | 面向试点学校进行满意度调查，满意度大于90% |  | 根据调查问卷反馈，满意度均值为92.5% | 10 |  | 8.4 |  | 服务对象满意度指标中仅在试点院校选取了8个学校做调查，扩大满意度调查范围 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.7 |  |  |  |