项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000455530-信息系统运维类项目-互联网科研网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝劲锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701189666 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 283 |  | 283 | 283 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 283 |  | 283 | 283 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照统筹规划、整合资源、加强服务、提升效益的原则，进行互联网保障工作，为依托于网络环境所开展的各类教育教学活动顺利进行提供技术支持或协助。北京教育网络和信息中心和北京市教委互联网带宽接入服务提供持续稳定的互联网带宽，达到整体互联网带宽优化配置的目的，提高办事效率，增加业务拓展方式，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 |  |  |  |  |  | 通过12个月不间断的对北京教育网络和信息中心互联网接入服务、市教委互联网接入服务，优质高效的完成了项目中的各项建设内容。保障了互联网持续正常、稳定运行，对网络质量和性能变化做出有效判断。2021年工作人员顺利完成了互联网接入服务工作，服务期间网络运行平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 保证北京教育网络和信息中心CERNET出口带宽能到达到1Gbps； |  | 保证北京教育网络和信息中心CERNET出口带宽能到达到1Gbps； | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 北京教育和信息中心独享互联网带宽500Mbps |  | 北京教育和信息中心独享互联网带宽500Mbps | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 北京市教委独享互联网带宽1Gbps |  | 北京市教委独享互联网带宽1Gbps | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4： |  | 按照项目需求提供的公网IPV4地址； |  | 按照项目需求提供的公网IPV4地址； | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5： |  | 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到骨干节点的丢包率不超过0.5%，抖动不超过10ms； |  | 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到骨干节点的丢包率不超过0.5%，抖动不超过10ms； | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政府采购率 |  | ≥99.9% |  | ≥100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：网络验收合格率 |  | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：网络正常运行率 |  | ≥99.9% |  | ≥99.9% | 2 |  | 1.75 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  |  | 指标4：故障响应率 |  | ≥99.9% |  | ≥100% | 2 |  | 1.75 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  |  | 指标5：故障排除率 |  | ≥99.9% |  | ≥100% | 2 |  | 1.75 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 |  | 3-5月 |  | 3-5月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：完成招标工作及签订合同 |  | 6-8月 |  | 6-8月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：完成项目验收，用户满意度调查 |  | 12月前 |  | 12月前 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目预算控制数 |  | 283 |  | 283 | 10 |  | 9 |  | 采购成本偏高，在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 统筹考虑安排北京教育网络和信息中心用网需求，通过整合宽带的接入，有效避免各教育单位自己申请带宽所造成的资源浪费，提高宽带使用效率 |  | 统筹考虑安排北京教育网络和信息中心用网需求，通过整合宽带的接入，有效避免各教育单位自己申请带宽所造成的资源浪费，提高宽带使用效率 | 8 |  | 6.25 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 为北京市教育网络和信息中心提供稳定、可靠、畅通的带宽，满足各个教育单位的教学需求，提高教学质量为国家社会培养优秀人才 |  | 为北京市教育网络和信息中心提供稳定、可靠、畅通的带宽，满足各个教育单位的教学需求，提高教学质量为国家社会培养优秀人才 | 8 |  | 6.75 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 该项目降低各个教学单位重复建设宽带所造成资源浪费，减少了宽带运营维护的费用，积极地响应了国家节能环保的政策，该项目对校内外环境无影响 |  | 该项目降低各个教学单位重复建设宽带所造成资源浪费，减少了宽带运营维护的费用，积极地响应了国家节能环保的政策，该项目对校内外环境无影响 | 7 |  | 6.75 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 该项目为常规性保障项目 |  | 该项目为常规性保障项目 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用户满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 7.5 |  | 满意度覆盖率偏小，加强问卷调察范围 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |