项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000455371-信息系统运维类项目-应用平台运维与服务支撑 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  | 联系电话 | 63911072 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3338.567 | 3166.698 | 3160.34075 | 10 | 99.98% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3338.567 | 3166.698 | 3160.34075 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北京市中小学电子学籍系统、义务教育入学服务平台、北京市中小学生卡账户管理费、初中开放实践活动管理平台、初中综合社会实践活动管理服务平台、市级统一认证CA管理平台、统一数据交换平台、短信购置、北京市体卫艺教育公众服务平台、北京市中小学数字德育平台、外事管理信息系统、北京市中等职业教育电子学籍综合管理系统、省级数据中心、教育督导综合管理平台、政务数据维护、北京市普通高中学生综合素质评价平台、北京市初中学生综合素质评价平台、教师管理信息系统、职业教育与成人教育综合管理云平台、北京市教委科研管理平台、北京市校园屏系统、北京市中小学“教师在线”服务、北京市教育信息化服务中心（call center）、北京市数字化教育资源管理与共享交换平台和北京市智慧校园资源服务与应用监测云平台；新增项目包括：高教教育教学管理及本科大数据、北京市学前教育事业发展补助资金管理系统、教育大数据平台、教育公共管理平台、北京市中小学校办学条件管理系统和北京市中小学数字图书馆等应用系统正常稳定运行。 |  |  |  | 全年完成对北京市中小学电子学籍系统、义务教育入学服务平台、北京市中小学生卡账户管理费、初中开放实践活动管理平台、初中综合社会实践活动管理服务平台、市级统一认证CA管理平台、统一数据交换平台、短信购置、北京市体卫艺教育公众服务平台、北京市中小学数字德育平台、外事管理信息系统、北京市中等职业教育电子学籍综合管理系统、省级数据中心、教育督导综合管理平台、政务数据维护、北京市普通高中学生综合素质评价平台、北京市初中学生综合素质评价平台、教师管理信息系统、职业教育与成人教育综合管理云平台、北京市教委科研管理平台、北京市校园屏系统、北京市中小学“教师在线”服务、北京市教育信息化服务中心（call center）、北京市数字化教育资源管理与共享交换平台和北京市智慧校园资源服务与应用监测云平台；新增项目包括：高教教育教学管理及本科大数据、北京市学前教育事业发展补助资金管理系统、教育大数据平台、教育公共管理平台、北京市中小学校办学条件管理系统和北京市中小学数字图书馆应用系统正常稳定运行的运行维护工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置公共基础服务数量 | 2项 | 2项 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 软件维护数量 | 29项 | 29项 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 31个项目均通过政府招投标遴选购置。 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 系统验收合格率 | =100% | 31个项目均通过中期专家验收。 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 99.45% | 3 | 2.1 | 支撑材料不充分，注重资料收集 |
|  |  |  | 系统运维工作完成率 | =100% | 31个项目均完成合同约定工作。 | 1 | 0.9 | 支撑材料不充分，注重资料收集 |
|  |  |  | 故障响应率 | =100% | 出现故障均及时响应。 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |  | 故障排除率 | =100% | 出现故障均及时响应。 | 1 | 1 | 无 |
|  |  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 2022年2月底前 | 2022年2月底前完成需要方案设计 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2022年5月31日前 | 因财政下达资金时间原因，该项目于2022年6月15日前完成招标采购。 | 2 | 1.5 | 加强计划编制精确度 |
|  |  |  | 验收时间 | 中期验收2022年11月30日前，终期验收服务期结束后进行 | 2022年11月30日前完成项目中期验收工作。 | 2 | 1.5 | 仅完成了中期验收，将按照项目实际进展组织终验 |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 2022年系统故障均在2小时内响应并修复。 | 2 | 1.6 | 支撑材料不充分，注重资料收集支撑材料不充分注重资料收集支撑材料不充分，注重资料收集 |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | 2022年系统故障均在30分钟内响应处理。 | 2 | 1.5 | 支撑材料不充分，注重资料收集 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3166.698万元 | 财政批复金额3166.6980万元，项目执行金额3160.3407万元。 | 10 | 9.98 | 未能按预算计划支出，加强预算编制精准度 |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会满意度 | ≥95% | 社会调研满意度96% | 15 | 12 | 相关支撑信息不充分，注重资料收集 |
|  |  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 主页点击率较2021年增长12% | 15 | 12 | 相关支撑信息不充分，注重资料收集 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市级用户满意度 | ≥90% | 市级用户满意度96% | 4 | 3.0 | 调查问卷设置不科学,加强问卷编制科学性科学性 |
|  |  |  | 区级用户满意度 | ≥90% | 区级用户满意度95% | 3 | 2.1 | 调查问卷设置不科学,加强问卷编制科学性 |
|  |  |  | 校级用户满意度 | ≥90% | 校级用户满意度97% | 3 | 2.1 | 调查问卷设置不科学,加强问卷编制科学性 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.3 |  |