项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442895-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-消除安全隐患新址围墙大门建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171819 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.532052 | 128.222211 |  | 124.427371 |  | 10 |  | 97% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 133.532052 | 128.222211 |  | 124.427371 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：2021年6月16日，北京市副市长卢彦同志主持召开专题会议，研究推动本市教育系统重点建设项目有关工作。卢彦同志指出我院应加快解决院区北侧出口及围墙边界确权封闭等问题，按照会议精神我院党委高度重视，及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决我院围墙大门、院区封闭等现实问题。以保基本、保运行为原则，结合现有基础条件，消除安全隐患，早日实现院区封闭。为我院基础设施运转、日常办公等提供支持条件。 |  |  |  |  |  | 我院加快解决院区北侧出口及围墙边界确权封闭等问题，按照会议精神我院党委高度重视，抓住契机解决我院围墙大门、院区封闭等现实问题。以保基本、保运行为原则，结合现有基础条件，消除安全隐患，早日实现院区封闭。为我院基础设施运转、日常办公等提供支持条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮面积 |  |  | 约460m | 约460m | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造、修缮数量 |  |  | 3处 | 3处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目质量验收标准 |  |  | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 6月底前完成 | 6月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 7月底前完成 | 7月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 |  |  | 10月底前完成 | 10月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 128.222211 | 124.427371 | 5 |  | 4 |  | 项目支出被审减3.79484万元 |  |
|  |  |  | 和社会平均成本比较 |  |  | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 实现围墙大门封闭；消除安全隐患。 | 实现围墙大门封闭；消除安全隐患。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 建设围墙460m | 建设围墙460m | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 30年 | 30年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |