项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442866-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-多功能厅综合提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171819 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.634223 |  | 125.239014 | 125.239014 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.634223 |  | 125.239014 | 125.239014 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据王宁同志指示精神，我院及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决我院因缺失食堂、报告厅功能用房缺失问题。以保基本、保运行为原则，结合现有基础条件，对多功能厅进行必要的加固装修改造。 |  |  |  |  |  | 根据王宁同志指示精神，我院及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决我院因缺失食堂、报告厅功能用房缺失问题。以保基本、保运行为原则，结合现有基础条件，对多功能厅进行必要的加固装修改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮面积 |  | 680㎡ |  | 680㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造、修缮数量 |  | 2层 |  | 2层 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目质量验收标准 |  | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 |  | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 6月底前完成 |  | 6月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 7月底前完成 |  | 7月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 |  | 10月底前完成 |  | 10月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 12月底前完成 |  | 12月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 125.239014 |  | 125.239014 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 和社会平均成本比较 |  | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 |  | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 为学术研究研讨提供场地；改善就餐环境 |  | 为学术研究研讨提供场地；改善就餐环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 提供130人左右学术研究场地条件 |  | 提供130人左右学术研究场地条件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 30年 |  | 30年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |