项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442946-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-A栋综合楼等8项（内外装修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171819 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 197.13908 | 197.13908 |  | 194.690162 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 197.13908 | 197.13908 |  | 194.690162 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：2022年12月31日前完成配套附属工程和配套市政基础设施、总包单位的结算工作，加快进行电力、热力等专业分包单位的结算工作。 |  |  |  |  |  | 完成情况：2022年12月31日前完成配套附属工程和配套市政基础设施、总包单位的结算工作，加快进行电力、热力等专业分包单位的结算工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 25559.85 | 25559.85 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 197.13908 | 194.690162 | 10 |  | 9 |  | 项目支出被审减2.448918万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |