| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-芍药居校区整体改造工程尾款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张超 |  |  | 联系电话 | 64288385 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1,306.886862 | 1,306.886862 | 1,306.886862 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1,306.886862 | 1,306.886862 | 1,306.886862 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按结算审计报告金额，项目尾款足额支付。 |  |  |  | 按结算审计报告金额，项目尾款足额支付。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造 | 100% | 8000余米 20000平米 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化 | 100% | 95% | 15 | 13.5 | 双路供电正在实施中未完成，其余全部完成，尽快推动实施 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成尾款支付 | 100% | 2023年2月 | 15 | 14 | 时效指标填写不够具体量化。改进措施：具体设置时效指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在1306.886862万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 1306.886862万元 | 1306.886862万元 | 15 | 15 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 完成50% | 5 | 4 | 节约水电气等每年减少费用指标设定不严谨。 改进措施：后续绩效指标设定严谨 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。2020年10月，项目实施满意度调查2020年10月，项目实施满意度调查2020年10月，项目实施满意度调查2020年10月，项目实施满意度调查 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度达到95% | 95% | 98% | 4 | 3.5 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
|  |  |  | 校园安全管理能力达到95% | 95% | 98% | 3 | 2.5 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
|  |  |  | 社会各界对教育基础设施的满意度达到99% | 99% | 99% | 3 | 2.5 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |