| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-樱花园校区运动场维修改造（上年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金璐 |  |  | 联系电话 | 15652533455 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | - | 532.970000 | 532.939960 | 10 | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | - | 532.970000 | 532.939960 | — | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 基础设施改造——樱花园校区运动场维修改造项目的实施为保障校园安全稳定、全面排除校园室外运动场地基础设施安全隐患，助力发展学生体育教育，全面提升学生身体素质。本次改造内容为室外运动场地面层改造，改造面积共计14044.46平方米，通过改造提升室外运动场地使用功能，满足师生体育运动场地所需。 项目期目标（2024年）：完成全部工程尾款支付工作。 |  |  |  | 基础设施改造——樱花园校区运动场维修改造项目的实施为保障校园安全稳定、全面排除校园室外运动场地基础设施安全隐患，助力发展学生体育教育，全面提升学生身体素质。本次改造内容为室外运动场地面层改造，改造面积共计14044.46平方米，通过改造提升室外运动场地使用功能，满足师生体育运动场地所需。 项目期目标（2024年）：完成全部工程尾款支付工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运动场地面层改造，改造面积共计14044.46平方米 | 100% | 面层拆除、清运14044.46㎡、原混凝土基础铣刨拉毛及铺设沥青、蓝色预制型橡胶跑道面层铺设5828.16㎡、羽毛球场地面层铺设1303.47㎡、足球场人造草坪铺设3597.5㎡、场地东西侧新作8套中杆灯基础及电源布线8套、运动场安装围网拆除新作3124.12㎡、篮球场面层铺设3315.33㎡、修补运动场围网下矮墙大理石200平米200㎡、修建小型主席台48.8平米及电源架设布线48.8㎡、原足球场、羽毛球场场地排水沟清理疏通，雨水篦子更换，排水沟内壁防水砂浆修补及局部破损沟盖板更换511米、14个、400米 | 15 | 14 | 数量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置数量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量保修期满足京财教育【2021】1157号文件要求；跑道基础沥青混凝土及沥青材料技术要求参照JTGF40-2004规范；预制橡胶跑道1、获得国际田联认证，2、获得中国田协审定证书，3、通过GB36246-2018标准检测，中国田协指定实验室的物理、化学、环保、检测，并提供检测报告；人造草评提供CM | 100% | 质量保修期满足京财教育【2021】1157号文件要求；铣刨后铺设细沥青30mm；取得检测合格报告1套；人造草坪环保弹性颗粒: 环保 TPE 颗粒( 高聚物总量不低 3 0%)直径为2mm；填充量为8-10kg/㎡，人造草坪填充石英砂:颗粒直径为30目-40目 填 充 量≤25kg/m，人造草坪需满足绒长50mm，行距3/4，针密度10500针；环保材质，厚度不低于8mm；符合设计图纸要求、工程监理规程、工程验收规范等相关规范要求 | 10 | 9 | 质量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年初资金到位后立即支付全部工程尾款工作 | 100% | 2023年底前提前完成全部尾款支付工作 | 15 | 14 | 2023年提前完成原计划两年执行的项目支出进度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | ≤532.97万元 | 532.93996万元，2023年成本控制在680万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内,项目总成本控制在800万元以下 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维修成本支出，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | 节约维修成本支出 | 节约维修成本支出，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | ≥6500人 | 6500人 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来至少10年内不再重复投入资金建设，保障和推动学校内涵式发展 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.50 |  |  |