项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区基本教学及生活设施搬迁项目（第二阶段）（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵立胜 |  |  |  |  | 联系电话 | 80700662 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 649.899500 |  | 649.899500 | 649.899500 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 649.899500 |  | 649.899500 | 649.899500 | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 启用区域楼宇室内使用区域209414㎡进行全面整理开荒清洁,2022年已完成127976.06㎡，2023年目标完成剩余81437.94㎡； - 完成党政机构、直属单位、计算机学院、通信学院、经管学院、信管学院、理学院（二期）及部分科研实验室搬迁，本科生四千余人、部分研究生及新生入住新校区学习生活。 |  |  |  |  |  | 1.2023年完成剩余启用区域楼宇室内开荒清洁81437.94㎡。 2.2023年完成党政机构、直属机构、计算机学院、通信学院、经管学院、信管学院、理学院（二期）及部分科研实验室搬迁工作，本科生3177人、研究生311人及新生入住新校区学习生活。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 启用区域楼宇全面整理开荒清洁 |  | 2023年目标完成81437.94㎡ |  | 完成81437.94㎡开荒清洁 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 行政办公设备 |  | 行政办公设备3900件、其他物品45871件 |  | 行政办公设备3900件、其他物品45871件 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 资料档案 |  | 资料3767箱 |  | 资料3767箱 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 教学实验设备 |  | 4648件 |  | 4648件 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 专用科研实验设备 |  | 2375件图书2500册 |  | 2375件图书2500册 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 入驻学生及个人物品 |  | 3072人次（2426搬入，656人校区转换至小营校区）个人物品42880箱 |  | 2022年9月2022级本科新生入住1583人，2021级本科生返回小营校区656人，公管传媒、外国语、理学院2019、2020级本科生689人；2023年2月搬迁学生1391人，2023年8月搬迁441人。共计3177人。研究生311人。个人物品超42880箱 |  |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 所有搬迁设备物资拆卸、包装到位，符合安全运输条件，已完成搬迁的物资安置到位 |  | 9月 |  | 2023年11月完成 |  |  |  | 4 | 3.2 | 预算时间较晚，后续加强统筹 |
|  |  |  | 项目招标、开荒保洁 |  | 9月 |  | 2022年8月完成招标，2022年11月16日完成开荒保洁 |  |  |  | 2 | 1.6 | 未按时间点完成 |
|  |  |  | 四千余名本科学生安全入住生活物品放置到位 |  | 9月 |  | 部分2020级本科生于2023年2月搬迁入驻新校区；信管学院学生于2023年7月4日至2023年8月30日搬迁入驻新校区 |  |  |  | 4 | 4 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开荒保洁、设备搬迁及学生物品搬迁 |  | 649.8995万元 |  | 649.8995万元 |  |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全有效的完成搬迁准备及搬迁保障工作 |  | 按照学校规划，顺利完成学校主体搬迁，助力北京市“疏整促”工作，“让学生和家长满意，让学校满意，让市委市政府满意。” |  | 搬迁过程安全、有序，无丢失、无损坏、无投诉，顺利完成搬迁 |  |  |  | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 行政办公及相关学院办学条件得到改善，空间环境得到全面提升 |  | 落实北京市委“疏整促”决策部署，完成北京信息科技大学发展规划，提升整体办学保障条件的总体需要，完成主体搬迁工作目标，保证新校区教科研及生活服务配套整体完善，新校区正常运行，实现办学条件显著改善，资源利用率显著提升，推动学校超常规、跨越式发展。 |  | 落实北京市政府相关要求，按照学校总体搬迁计划，实现学校搬迁目标，为北京市非首都功能疏解做出贡献，完成学校空间转换，实现学校跨越式发展 |  |  |  | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | 不低于90% |  | 97% |  |  |  | 5 | 4 | 缺少支撑性材料，后续完善资料 |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 不低于90% |  | 97% |  |  |  | 5 | 4 | 缺少支撑性材料，后续完善资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.80 |  |