| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区第二阶段启用区域室内空气环境检测及治理项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵立胜 |  |  | 联系电话 | 80700662 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 292.950000 | 292.950000 | 292.948562 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 292.950000 | 292.950000 | 292.948562 |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据教发厅函[2020]32号《教育部办公厅关于加强学校新建校舍室内空气质量管理的通知》相关要求，新建校舍必须环境安全，为师生提供安全的环境是本项目的重要工作内容，实现师生入住新校区，此项目的投入，使新校区具备安全洁净的环境，可以减少舆情，增加师生满意度，也反映北京市教委、北京信息科技大学对师生身心健康关注及负责任的态度，也是学校入驻的必要工作。 项目方案明确，2023年9月师生入驻前完成第二阶段启用区域189187.60㎡，室内环境甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项检测；完成189187.60㎡室内空气环境治理，包括信息楼ABCD座、科研楼、行政楼、学一公寓、学四公寓、学五公寓、学六公寓、学七公寓、对学生发展中心、实践中心、后勤楼、一食堂、校医院、供暖中心、体育馆，并出具室内空气检测报告，确保室内空气质量安全达标。 |  |  |  |  | 空气环境检测项目完成16栋楼宇（信息楼A、B、C、D座、科研楼、行政楼、学一公寓、学四公寓、学五公寓、学六公寓、学七公寓、学生发展中心、实践中心、后勤楼、学一食堂、校医院、供暖中心、体育馆，教工活动中心）5105点的项目检测工作。采样41天，5000多张现场采样过程图片，实验室分析抽检87天（包含采样当天），涉及结果数据近30000多条，出具可查询CMA报告284份，室内环境甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项检测指标数据5005条。报告显示所有指标均符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准中的I类建筑物标准。 空气环境治理项目2023年完成16栋楼宇（信息楼A、B、C、D座、科研楼、行政楼、学一公寓、学四公寓、学五公寓、学六公寓、学七公寓、学生发展中心、实践中心、后勤楼、学一食堂、校医院、供暖中心、体育馆，教工活动中心）共计189187.57平方米的空气环境治理。委托第三方CMA机构（建研院检测中心有限公司/国家建筑工程质量检验检测中心）对所有的楼体进行了室内空气检测，所有指标均符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准I类建筑物标准。现场治理260天，2000余张现场过程全要素记录施工情况图片。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 启用区域189187.60㎡（建筑面积）室内环境甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项检测 |  |  | 4286个点 | 1.检测项目第三方CMA机构中冶检测完成检测5105个点，检测16个楼宇甲醛、苯、甲苯、二甲苯和挥发性有机化合物（TVOC）等五项污染物浓度，检测点次共5105次。 2.治理项目第三方CMA机构建研院检测中心有限公司/国家建筑工程质量检验检测中心）对所有的楼体进行了室内空气检测，检测点位1343个。 以上两个公司的检测报告显示甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项检测均符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准中的I类建筑物标准。 | 7 | 7 | 无 |
|  |  |  | 启用区域189187.60㎡（治理面积）室内空气环境有害物治理 |  |  | 189187.60㎡ | 启用区域189187.60㎡（治理面积）已完成100%。具体完成楼宇面积如下：锅炉房/供暖中心：120平方米； 综合办公楼/立德楼：10766.72平方米；学一公寓：28813.02平方米； 学四公寓：24046.44平方米； 教工活动中心：2192.24平方米； 科研楼：19164.0平方米； 第三教学组团/信息楼A/B/C/D座：38698.28平方米； 风雨操场/体育馆：15802.0平方米； 学生发展中心：9654.44平方米； 学五公寓：7480.85平方米； 学六公寓：6460.53平方米； 学七公寓：6460.53平方米； 后勤设施用房：1331.0平方米； 工训中心：8403.72平方米； 医务所/校医院：1782.8平方米； 学一食堂：8011.0平方米； 共计189187.60㎡。 | 8 | 8 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 出具室内空气检测报告 |  |  | 完成室内环境检测报告，明确知晓空间环境有害物种类及含量数据 | 累计出具CMA报告311份，涉及数据6348条。 1.检测项目第三方CMA机构中冶检测出具CMA报告284份，涉及5005点位。完成16栋楼宇的甲醛、苯、甲苯、二甲苯和挥发性有机化合物（TVOC）等五项污染物浓度检测。 2.治理项目第三方CMA机构建研院检测中心有限公司/国家建筑工程质量检验检测中心）出具CMA报告27份，涉及1343点位。完成16栋楼宇的甲醛、苯、甲苯、二甲苯和挥发性有机化合物（TVOC）等五项污染物浓度检测。 以上两个公司的检测报告显示甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项检测均符合国家标准。 | 7 | 7 | 无 |
|  |  |  | 确保室内空气质量各项指标安全达标，低于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 |  |  | 低于0.06mg每立方米 | 检测项目结果显示：甲醛的平均检测含量为0.022苯平均检测含量为0.01mg/m3，甲苯平均检测含量为0.01mg/m3，二甲苯平均检测含量为0.01mg/m3，TVOC平均检测含量为 0.104mg/m3 。均符合国家标准，100%达标。 | 8 | 8 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目招标、环境采样、出具环境检测报告 |  |  | 9个月 | 采样及检测共计262天，具体楼宇情况如下：综合办公楼（立德楼）：采样天数4天，检测天数12天。供暖中心楼：采样天数1天，检测天数3天。教职工活动中心楼：采样天数1天，检测天数3天。科研楼：采样天数6天，检测天数18天。信息楼A/B/C/D座：采样天数12天，检测天数39天。学一公寓楼：采样天数10天，检测天数23天。学四公寓楼：采样天数8天，检测天数18天。学五公寓/留学生楼：采样天数4天，检测天数20天。学六公寓/留学生楼：采样天数2天，检测天数10天。学七公寓楼：采样天数2天，检测天数10天。工训中心：采样天数1天，检测天数5天。保障中心：采样天数1天，检测天数6天。校医院：采样天数3天，检测天数7天。学生发展中心：采样天数2天，检测天数6天。第一食堂：采样天数1天，检测天数3天。体育馆：采样天数1天，检测天数3天。 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 启用区域室内空气环境治理及验收 |  |  | 9个月 | 治理及验收共计267天，综合办公楼（立德楼）、供暖中心楼、教职工活动中心楼、科研楼、 信息楼A/B/C/D座、学一公寓楼、学四公寓楼、学五公寓/留学生楼、学六公寓/留学生楼、学七公寓楼、工训中心、保障中心、校医院、学生发展中心、第一食堂、体育馆16栋楼宇治理及验收共计267天。 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 292.950000万元 | 292.950000 万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降解室内空气中有害物存量，确保空气质量合格、达标。使新校区具备安全洁净的环境，可以减少舆情，增加师生满意度。北京市教委、北京信息科技大学关心师生身心健康的社会责任、有效提高社会评价。 |  |  | 受益学生 4000人/学年，受益教职工：1000人/学年，共计受益人数：5000人/学年 | 受益学生7000人/学年； 受益教职工：1000人/学年； 共计受益人数：8000人/学年。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 北京信息科技大学校园新建校舍室内空气质量安全达标 |  |  | 低于0.06mg每立方米 | 立德楼甲醛数据平均是0.032，供暖中心甲醛数据平均是0.020，教工活动中心甲醛数据平均是0.051，科研楼甲醛数据平均是0.024，信息楼A座甲醛数据平均是0.030，信息楼B座甲醛数据平均是0.026，信息楼C座甲醛数据平均是0.027，信息楼D座甲醛数据平均是0.027，学一公寓A座甲醛数据平均是：0.020，学一公寓B座甲醛数据平均是0.021，学四公寓甲醛数据平均是0.020，学五公寓甲醛数据平均是0.018，学六公寓甲醛数据平均是0.018，学七公寓甲醛数据平均是0.018，实践中心甲醛数据平均是0.016，后勤楼甲醛数据平均是0.035，校医院甲醛数据平均是0.028，学生发展中心甲醛数据平均是0.024，一食堂甲醛数据平均是0.025，体育馆甲醛数据平均是0.023。学校最终的甲醛平均数值是：0.0252。符合国家标准。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保未来三年新校区启用区域环境空气质量安全达标。 |  |  | 低于0.06mg每立方米 | 甲醛的平均检测含量为0.022苯平均检测含量为0.01mg/m3，甲苯平均检测含量为0.01mg/m3，二甲苯平均检测含量为0.01mg/m3，TVOC平均检测含量为 0.104mg/m3 。均符合国家标准，100%达标。 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 不低于90% | 99% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 教职工满意度 |  |  | 不低于90% | 99% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |