项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区窗帘（二期）采购（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李相豸 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810599601 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 249.763500 | 249.763500 | 249.763500 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 249.763500 | 249.763500 | 249.763500 | — |  |  | — |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成男研究生楼：261（个）；2.女研究生楼：270（个）；3.留学生楼：315（个）；4.操场与后勤保障中心：21（个）；5.工程训练中心：229（个）；6.后勤设备用房：56（个）；7.教工活动中心：22（个）；8.学二食堂：91（个）；9.锅炉房：26（个）；10.学生科技创新中心：181（个）；11.医务处：81（个）；12.宿舍A组团：840（个）；13.宿舍D组团：926（个），电动窗帘（48个）共计3367个窗户的定制窗帘或贴膜。 |  |  |  |  | 完成男研究生楼：261（个）；2.女研究生楼：270（个）；3.留学生楼：315（个）；4.操场与后勤保障中心：21（个）；5.工程训练中心：229（个）；6.后勤设备用房：56（个）；7.教工活动中心：22（个）；8.学二食堂：91（个）；9.锅炉房：26（个）；10.学生科技创新中心：181（个）；11.医务处：81（个）；12.宿舍A组团：840（个）；13.宿舍D组团：926（个），电动窗帘（48个）共计3367个窗户的定制窗帘或贴膜，全部安装完毕，预计2023年5月份项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成3367个窗户项目配套 |  |  | 3367个 | 3367个 |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足实用性、可靠性、稳定性、经济性、耐用性。 |  |  | 定性 | 完成 |  | 15 |  | 12 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案，招标，安装，调试 |  |  | 10个月 | 2023年5月 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 249.763500 | 249.763500 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高全校师生办公、学习效率，改善全校师生的办公、学习、生活环境； |  |  | 定性 | 完成 |  | 5 |  | 4 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  |  | 有效避免重复建设，节约建设资金 |  |  | 定性 | 完成 |  | 5 |  | 4 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目建成后的使用寿命≥10年以上，窗帘可长期使用，可持续为全校师生服务 |  |  | ≥10年 | 100% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能减排。本次购置窗帘都采用了节能技术和环保设计，不含有害有毒物质。有证据表明，良好的环境能使人愉悦，在愉悦的心情里工作，学习都会事半功倍。创造更大的价值。 |  |  | 定性 | 完成 |  | 5 |  | 4 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目建成后的使用寿命≥10年以上，窗帘可长期使用，可持续为全校师生服务。 |  |  | ≥10年 | ≥10年 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为全校师生提供舒适的学习、生活、办公、就餐的环境，使用率全天24小时，全年365天。 |  |  | ≤365天 | 365天 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 可得到全校师生的充分认可，绿色环保窗帘，温馨安全的教学、办公、学习、实验、休息、就餐的环境保障，将受到广大师生的欢迎，服务群体满意度预期≥95%。 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.00 |  |