项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区心理中心建设（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张景波 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 80187260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 40.320000 | 40.320000 |  | 40.310900 |  |  | 10 |  |  | 99.98% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40.320000 | 40.320000 |  | 40.310900 |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购买个体沙盘、团体沙盘、团体心理辅导箱、情景剧活动箱、艺术心理辅导箱、智能型身心反馈训练系统、智能互动减压设备等心理专业设备以及多媒体设备和一键报警系统，完成心理中心各功能室（包括个体咨询室、正念减压室、家庭会谈室、心理测评室、预约等候室、小团体辅导室、专兼职教师办公室、虚拟现实心理实验室、朋辈互动活动室、多功能心理培训室、大团体心理辅导室、资料档案室、情绪调适室）的设备建设，满足广大师生心理咨询、团体辅导、心理测评、情绪宣泄、压力缓解等方面的需求，也保障中心日常办公、线上、线下培训等工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 通过购买个体沙盘、团体沙盘、团体心理辅导箱、情景剧活动箱、艺术心理辅导箱、智能型身心反馈训练系统、智能互动减压设备等心理专业设备以及多媒体设备和一键报警系统，完成心理中心各功能室（包括个体咨询室、正念减压室、家庭会谈室、心理测评室、预约等候室、小团体辅导室、专兼职教师办公室、虚拟现实心理实验室、朋辈互动活动室、多功能心理培训室、大团体心理辅导室、资料档案室、情绪调适室）的设备建设，满足广大师生心理咨询、团体辅导、心理测评、情绪宣泄、压力缓解等方面的需求，也保障中心日常办公、线上、线下培训等工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增场所的数量 |  |  | 18（个） |  | 18（个） | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 新增设备数量（心理专业设备、多媒体设备、报警系统各一套） |  |  | 3（套） |  | 3（套） | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格情况 |  |  | 100% |  | 100% | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量达到国标标准/技术参数 |  |  | 质量合格、达到先进性、简洁性、耐用性、通用性 |  | 质量合格、达到先进性、简洁性、耐用性、通用性 | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  |  | 5月 |  | 5月 | 4 |  | 4 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 6月 |  | 6月 | 3 |  | 3 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 货款支付时间 |  |  | 8月 |  | 8月 | 3 |  | 3 | 无 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40.32 |  | 40.3109 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 心理中心的设备建设将进一步加强心理咨询、心理辅导和危机干预等工作，全力为学生心理健康保驾护航，对提高学生综合素质意义重大，将为社会输送更多心理健康、全面发展的优秀人才。同时新校区心理中心也为全体教职工提供心理服务，进而为构建和谐校园做出贡献，具有良好的社会效益。 |  |  | 受益学生不低于300人次每学年 |  | 受益学生达到350人次每学年 | 30 |  | 30 | 无 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 90% |  | 90% | 2 |  | 1.6 | 满意度指标值较低，后续合理完善指标 |  |  |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  |  | 90% |  | 90% | 8 |  | 7.4 | 满意度指标值较低，后续合理完善指标 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |  |