项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区计算机实验室新建（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 13842899132 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1386.680000 | 1386.680000 | 1375.604500 |  | 10 |  | 99.20% |  | 9.92 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1386.680000 | 1386.680000 | 1375.604500 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目是由计算机学院统筹申报的项目，涉及到计算机、信管、经管三个学院的实验室建设，项目的实施，显著提升了三个学院整体教育教学水平和质量。计算机学院搬迁到新校区后承担学校三个年级师生新校区的教学工作，项目的实施，提升了全校信息类基础课的教学水平，加强了信息特色内涵建设。经管、信管两个学院提升了专业课程的实验教学水平。项目培养了高水平信息类应用型创新人才，服务国家战略和北京市高精尖产业发展 |  |  |  |  |  | 项目总金额2086.69万元，2023年到款1386.68万元，完成以下16间实验室设备采购。 1）计算机学院计算机中心实验室建设 计算机学院计算机中心5间（70人）二合班实验室、1间（140人）四合班实验室、1间计算中心云平台管理机房； 2）经济管理学院实验室建设 实验室1间智造集群、1间智能财务与会计、1间生产过程仿真、1间总控。 3）信息管理学院实验室建设 实验室1间三班合一信管实验室、1间两班合一信安实验室、1间两班合一大数据实验室； 4）计算机学院实验教学中心实验室建设 实验室1间三合班实验室、1间三合班实验室；除了建立建全相应的计算机应用系统外，配套的其他系统也是不可或缺，为了保障正常的教学使用，包含了桌面虚拟化系统，音频扩声系统，视频显示系统，智能控制系统，课堂管理系统，公共广播系统，其他辅助系统等，建立建全一系列的计算机实验室配套系统。方便用户使用，提高利用率，更好的服务于学校师生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 计算机学院计算机中心二合班实验室 |  |  | 5套 | 5套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 计算机学院计算机中心四合班实验室 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 计算机学院实验教学中心三合班实验室 |  |  | 2套 | 2套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 信管学院1间两班合一大数据实验室 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 信管学院1间两班合一信安实验室 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 信管学院三班合一信管实验室 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 经管学院总控 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 经管学院生产过程仿真 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 计算机学院计算中心云平台管理机房 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 经管学院智造集群 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 经管学院智能财务与会计 |  |  | 1套 | 1套 |  | 1 |  | 1 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目建设合格，达到客户使用要求 |  |  | 达到国家标准/技术参数 | 符合 |  | 15 |  | 15 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 系统试运行并投入使用 |  |  | 2023年12月 | 2023年5月 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 设备安装调试 |  |  | 2023年11月 | 2023年4月 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 设备购置 |  |  | 2023年2 月 | 2023年2月 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 公开招标 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  | 1386.680000万元 | 1375.604500万元 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 计算机机房实现复用，机房可支持实践课程教学，学科竞赛，社团活动等多种功能，使用率达到80％。 |  |  | 使用率达到80％以上 | 80% |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  |  |  | 完善计算机机房的配套设施，实验室能够实现集中统一管理。项目建成后的系统运行稳定，一次建设多年不需要更换采购，并做多年设备质保要求。重复建设率0％ |  |  | 重复建设率0％ | 重复建设率0％ |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提升计算机机房管理水平，实现桌面虚拟化系统、智慧显示、智能控制等多种机房管理先进技术的应用，全年可为全校师生服务。每年使用250天以上 |  |  | 全校计算机类基础课 | 全校计算机类基础课 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 本项目采购的专项设备都采用了节能技术和环保设计，不含多重有害物质，满足国家节能、环保要求。 |  |  | 本项目采购的设备采用了节能技术和环保设计，不含多重有害物质；满足国家节能、环保要求。 | 本项目采购的设备采用了节能技术和环保设计，不含多重有害物质；满足国家节能、环保要求。 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定。 |  |  | 6年以上 | 6年以上 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生对实验室项目的使用满意度 |  |  | >90% | 95% |  | 5 |  | 4.5 |  | 支撑性材料和填报实际数据不一致，后续完善 |
|  |  |  |  | 教师对实验室项目的使用满意度 |  |  | >90% | 95% |  | 5 |  | 4.5 |  | 支撑性材料和填报实际数据不一致，后续完善 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.92 |  |  |