| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京信息科技大学新校区建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔凯 |  |  |  | 联系电话 |  | 80707336 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50000.000000 | 50000.000000 | 40616.280182 |  | 10 | 81.23% | 8.12 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50000.000000 | 50000.000000 | 40616.280182 |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建设北京信息科技大学新校区，改善北京信息科技大学的办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解。 |  |  |  |  |  | 新校区完成了第三教学组团、大学生活动中心、风雨操场的移交工作，为学校85周年校庆和学生军训顺利召开奠定了基础；启用区校园围墙的全部封闭，东区运动场基本可以满足学生运动的需求，完成了启用区域的楼控系统工程的线缆敷设、设备安装及食堂与换热站的调试工作，为新生入住后的安全、学习、生活等方面提供了保障。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析改进措施 |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 项目工程质量合格 |  |  | 新校区所有工程符合设计要求，满足国家相关标准 | 新校区所有工程符合设计要求，满足国家相关标准，工程质量合格。 | 40 | 32 | 年度指标不够科学、合理，后续将完善指标 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制 |  |  | 50000万元 | 40616.280182万元 | 20 | 20 | 无 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 任务落实 |  |  | 改善北京信息科技大学办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解 | 完成疏解任务，新校区一期所有建筑主体结构完成；后勤保障中心、第一食堂、风雨操场及学生发展中心空调系统、消防阀门及室外消防井等室外消防设施、学五公寓6-9层等项目完成移交；已建设完工约33.79万平米，启用区域达到约500亩。 | 30 | 24 | 指标关联性不高，后续将完善指标 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.12 |  |  | 度90% |