| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京信息科技大学新校区建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔凯 |  |  |  | 联系电话 |  | 80707336 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8450.000000 | 8450.000000 | 8450.000000 |  |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8450.000000 | 8450.000000 | 8450.000000 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设北京信息科技大学新校区，改善北京信息科技大学的办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解。 |  |  |  |  |  | 项目按合同约定完成回迁安置房进度款的支付，为新校区的建设提供了有力的保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  | 工程进度 |  |  | 根据时间节点完成工程建设任务，推进回迁安置房的建设 | 按照回迁安置房的合同约定，根据安置房工程进度支付进度款，有序推进安置房建设 |  | 40 | 32 | 年度指标不够科学、合理，后续将完善指标 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 成本控制 |  |  | 总体建设资金投入不超发改委批复额度，及时完成资金的支出 | 按合同约定及时支付项目进度款，总体建设资金投入不超发改委批复额度。 |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 任务落实 |  |  | 改善北京信息科技大学办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解。 | 完成疏解任务，新校区一期所有建筑主体结构完成；后勤保障中心、第一食堂、风雨操场及学生发展中心空调系统、消防阀门及室外消防井等室外消防设施、学五公寓6-9层等项目完成移交；已建设完工约33.79万平米，启用区域达到约500亩。 |  | 20 | 16 | 指标关联性不高，后续将完善指标 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 |  |  | 师生员工对新校区建设成果的满意度 | 师生满意度90% |  | 10 | 9 | 指标值不清晰，后续将完善指标值 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.00 |  |