项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区校园网基础设施建设项目（二期）（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王明涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 13552986110 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 310.760000 | 310.760000 | 310.755805 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 310.760000 | 310.760000 | 310.755805 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购买校区互联流量控制设备，接入交换机、无线AP等设备，分楼安装、调试、上线运行，建成2022年新校区楼宇已投入使用部分的用户接入网，实现有线网40G骨干、万兆下连，千兆到桌面，无线网络覆盖教室、学生宿舍及室外等重点区域，入驻新校区的师生在校园投入使用区域内均能连接并安全使用校园网；为我校构建一个能支撑未来5-8年发展需要的校园网基础条件支撑，为每位师生及来访人员提供更加便捷、高效的网络体验，提升全校师生的教育教学环境。 |  |  |  |  | 2023年，完成已投入使用楼宇校园网络基础设施建设，满足了新校区师生入住所需的基础网络条件，设备运行平稳，主要部署内容包括:无线AP1142个，防火墙2台。校园网遵循整体规划、分步实施原则，通过分期建设，构建了一个满足未来5-8年发展需要的校园网基础条件支撑，为每位师生及来访人员提供了更加便捷、高效的网络体验，提升了全校师生的教育教学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用户接入网覆盖规模，第二标段（综合办公楼、科研楼和第三教学组团），第三标段（大学生活动中心、教工活动中心、风雨操场、研留公寓、学一食堂、后勤楼、锅炉房、校医院、工程训练中心等），学生宿舍AD组团等楼宇已投入使用区域。 |  | 大于等于21.3万平方米 | 用户接入网覆盖建筑面积 21.3 万平米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 核心网络系统 |  | 防火墙2台 | 部署防火墙2台 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 用户接入网 |  | 无线AP1142个 | 无线AP1142个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 校园网运行平稳度 |  | 核心网络年故障率不高于0.5%，接入网年故障率不高于1% | 核心网络年故障率0.3%，接入网年故障率0.5% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 核心网络系统 |  | 符合国家标准/技术参数，支持不低于15000师生同时上网，设备年故障率平均值不高于0.5%。 | 核心网络系统设备年故障率平均值0.3% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 用户接入网 |  | 符合国家标准/技术参数，设备年故障率平均值不高于1% | 设备年故障率0.3% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 硬件设备购置安装调试 |  | 所装设备均采取连通性和可用性测试，所有端口均需达标 | 设备连通性和可用性测试100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接入网络可用性 |  | 电脑、手机等终端等网络连通性测试达标率100% | 电脑、手机等终端等网络连通性测试达标率100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | 网络与安全硬件设备验收合格率达到100% | 设备验收合格率100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络安全防护能力 |  | 校园网系统达到网络安全等级保护二级系统要求 | 校园网系统已完成网络安全等级保护系统测评，并获得国家认可的《信息系统安全等级测评报告》 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成付款时间 |  | 2023年6月30日前支付 | 2023年6月30日支付 | 10 |  | 8 |  | 时效指标不完整，后续完善 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 |  | 310.76万元 | 310.76万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 师生在2022年已建楼宇投入使用均能连接并安全使用校园网，提供学校教学、科研等活动的网络传输支持，有助于改善学校办学保障条件，进而支撑学校教育教学质量提升、提高学校社会知名度、服务首都高等教育。 |  | 保障师生上网 | 支持全校15000师生同时上网 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能环保 |  | 盒式交换机满足《以太网交换机节能认证技术规范》CQC3140-2019 | 盒式交换机满足《以太网交换机节能认证技术规范》CQC3140-2019 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备噪音，常温条件下，框式交换机满配后小于78dB；盒式交换机，48口接入交换机小于48dB，48口万兆光汇聚交换机小于65dB。 |  | 框式交换机满配后小于78dB；盒式交换机，48口接入交换机小于48dB，48口万兆光汇聚交换机小于65dB。 | 设备噪音符合框式交换机、盒式交换机噪音标准 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用寿命 |  | 平均服役年限不低6年 | 设备平均服役年限不低6年 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续性使用年限 |  | 设备满足未来5-8年教育教学与社会服务使用需求 | 设备满足未来5-8年教育教学与社会服务使用需求 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥90% | 教师满意度99.53% | 5 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥90% | 学生满意度95.10% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |