项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区理综实验室建设项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宏伟 |  |  | 联系电话 |  | 13693320499 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 268.000000 | 268.000000 | 266.605000 |  | 10 |  | 99.48% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 268.000000 | 268.000000 | 266.605000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总体目标为建设新校区理综实验室6间以教学为目的实验室，包括2间软件教学实验室、1间硬件教学实验室、2间多功能软硬件结合教学实验室和1间创新实验室。 |  |  |  | 根据目标，全面完成6间不同功能实验室的建成，全面服务于理学院三系一部学生实践教学，实现统计、信计和电技专业的本科生教学实践教学。 项目建成将使理学院实验教学更具整体性、系统性，使我校理学院实验教学提升到新的水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设6间教学实验室 | 6间 | 6间 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 设备完好率达到要求，保证教学设备质量全部完好，学生教学不中断，设备验收完好率达到100%。 | 设备完好率达到要求，保证教学设备质量全部完好，学生教学不中断，设备验收完好率达到100%。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | 故障排除率大于99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工程质量验收合格率 | 99% | 合格 | 5 |  | 4 |  | 完成指标未定量，后续科学、合理设置指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标 | 2023年6月 | 2023年6月完成设备购置招标 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购完成 | 2023年8月 | 已完成 | 2.5 |  | 2 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  |  |  | 调试、验收 | 2023年10月 | 已完成 | 2.5 |  | 2 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  |  |  | 项目完成 | 2023年12月 | 已完成 | 2.5 |  | 2 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体预算成本 | 成本控制在268万元以内 | 控制在266.61万以内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响教学，设备不淘汰，保证使用率，将直接对理学院的学生提供方便并产生积极影响 | 项目持续影响教学6年以上 | 项目持续影响教学7年以上 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本次建设所有系统设备采用高性价比一线品牌产品，且符合教学实践要求和服务年限 | 服务年限不少于8年 | 服务年限不少于9年 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实验室内各系统设备达到平稳、高效运行，提升实验室的教学管理水平 | 优良中低差 | 达到良好以上 | 7.5 |  | 6 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  |  |  | 服务于理学院三系一部每年400余学生和30余位老师71门课的课程开展与实践教学，用于培养具有高素质、宽适应性、实用性与专业性的应用型优秀人才，提高专业学生就业率 | 优良中低差 | 达到良好以上 | 7.5 |  | 6 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对实验室项目的使用满意度 | 90%以上 | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生对实验室项目的使用满意度 | 90%以上 | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.45 |  |  |  |