项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划—会计技能综合训练中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田长生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693609880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.8420 | 89.8420 |  | 88.7840 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 89.8420 | 89.8420 |  | 88.7840 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施将实训大楼607和608两间实训室建设成符合现代化教学需要的综合训练中心。改善学生的实操的环境，提高整体项目的设备装备水平，突出职业化、人性化、现代化的综合训练中心设计理念，提高设备利用率，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量促进校企合作、产教融合的展开。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施将实训大楼607和608两间实训室建设成符合现代化教学需要的综合训练中心。改善学生的实操的环境，提高整体项目的设备装备水平，突出职业化、人性化、现代化的综合训练中心设计理念，提高设备利用率，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量促进校企合作、产教融合的展开。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会计技能综合训练中心 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家、北京市质量认证标准 |  |  | 达标 | 完成 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1月-3月项目前期筹备阶段，做好各类数据采集。 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 |  | 9.8 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高教学质量，带动课程建设水平的提高，满足课程实训教学需求的门数 |  |  | 4门 | 7门 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |