|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧体育与健康综合服务平台建设项目（提质培优） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王雷 | | | | | 联系电话 | | 13126805109 | | | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 107.240000 | 107.240000 | | 87.552000 | | 10.0 | | 81.64% | | 8 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.240000 | 107.240000 | | 87.552000 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 通过“体质健康测试数据、体育课成绩”进行综合评价，以运动处方为健康指引，以日常锻炼打卡为督促手段，形成“体质健康测试+综合数据评价+运动健康干预”的良性循环；同时将学生的体质健康测试数据、日常锻炼数据、校内竞赛数据、体育课内数据等多维度内容通过智慧体育与健康综合服务平台进行相互贯通组合，形成学生校园体育与健康的综合评价。提高我校教育教学信息化软实力，提高学生身体素质及健康水平，降低教师的工作量。 | | | | | | 本项目2023年5月26日签订合同，施工及设备安装调试均按照合同约定完成，2023年10月通过终验收，绩效目标达成，支付完成。目前已正常运行，效果良好。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |
|  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务师生人数 | | | ≥700人 | 3516人 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 举办体育赛事数 | | | ≥10场次 | 5场次 | 5 | | 2 | | 本年度赛事还将持续进行 | |  |
| 形成年度校级体育与健康报告 | | | ≥2份 | 2份 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 形成年度校级健康测试报告 | | | ≥2份 | 2份 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 系统等级保护等级 | | | ≥2级 | 2级 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 系统及设备质保年限 | | | ≥3年 | 3年 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 系统及设备通过ISO质量体系认证 | | | ≥100% | 109% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 完成周期 | | | =1年 | 1年 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | | | =107.24万元 | 87.552万元 | 5 | | 4 | | 当年财政拨付87.552万 | |  |
| 社会成本指标 | 落实高校体育工作要求 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 生态环境成本指标 | 符合健康校园建设要求 | | | =100% | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升信息化管理水平 | | | ≥30% | 30% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 完成教改与科研项目 | | | ≥3项 | 3项 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 生态效益指标 | 降低办公耗材消耗 | | | ≥30% | 30% | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 师生健康素质提升认可度 | | | ≥95% | 95% | 6 | | 6 | | 无 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |  |