项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件--1号宿舍楼抗震加固改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐宗林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 2368.27 |  | 2368.27 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 2368.27 |  | 2368.27 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除安全隐患，改善办学条件；提高建筑抗震等级，延长学生宿舍建筑物使用年限，消除各项安全隐患，改善学生生活住宿环境，缓解学校学生宿舍紧张状况，确保学校基础设施完整有效。 |  |  |  |  |  | 项目通过竣工验收并交付使用，消除了安全隐患，改善了学生居住条件，提高了建筑抗震标准，延长建筑使用寿命30年以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼宇 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  |  | 2年 | 2年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 |  |  | 2368.27万元 | 2368.27万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善学生居住质量，消除安全隐患 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到现行设计标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 延续使用年限 |  |  | ≥30年 | ≥30年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用师生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |