项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-固安校区锅炉低氮节能改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐军 |  |  |  |  | 联系电话 | 84171368 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.908213 | 61.908213 |  | 45.762212 | 10 |  | 73.92% |  | 7.39 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.908213 | 61.908213 |  | 45.762212 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 固安校区锅炉低氮节能改造工程实施后，提高了保障水平，为在校学生提供良好的学习与生活环境，为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |  | 固安校区锅炉低氮节能改造工程实施后，完成整体改造，实际完成100%，符合使用要求。提高了保障水平，为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学院带来更好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃烧器（6吨配套） |  |  | 3台 | 3台 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 燃烧器（2吨配套） |  |  | 1台 | 1台 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 消音罩 |  |  | 4台 | 4台 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 燃烧器固定 |  |  | 4台 | 4台 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 烟气再循环 |  |  | 4套 | 4套 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 前炉门改造 |  |  | 4个 | 4个 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 烟囱（符合环保要求） |  |  | 4根 | 4根 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 燃烧器调试 |  |  | 4台 | 4台 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 已竣工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备时间 |  |  | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2023年3月1日-3月31日 | 2023年3月1日-3月31日 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | 2023年4月1日-4月30日 | 2023年4月1日-4月30日 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收及结算 |  |  | 2023年5月1日-5月31日 | 2023年5月1日-5月31日 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 61.908213万 | 45.762212万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  |  | 95% | 95% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 10年 | 10年 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.39 |  |  |  |