项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 固安校区公共房屋屋面防水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐军 |  |  |  | 联系电话 | 84171368 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165.842148 | 165.842148 | 118.260000 | 10 |  | 71.31% |  | 7.13 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165.842148 | 165.842148 | 118.260000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 固安校区公共房屋屋面防水改造工程实施后，提高了保障水平，为在校学生提供良好的学习与生活环境，为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  | 工程进度完成全部工作量100%。将原屋面防水层拆除，破损找平层拆除，重新做保温、找坡、保护层、面层。完成整体改造，符合使用要求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 已竣工项目验收 合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成率 |  | 100% | 92.5% | 20 | 18.5 |  | 2022年底受疫情影响严重，供应方供货受到阻碍，同时施工进度有所延缓 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 全年预算数 |  | 165.842148万 | 118.260000万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 可持续影响 |  | 10年 | 10年 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 生态效益 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、学生满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.63 |  |  |  |