| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目-北京开放大学互联网接入 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 褚宏启 |  |  | 联系电话 | 82192326 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.000000 | 99.999492 | 99.999492 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100.000000 | 99.999492 | 99.999492 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.为学校提供符合国家规定的互联网接入服务； 2.互联网服务接入带宽为2.9G； 3.提供640个IP地址。 |  |  |  | 1.为学校提供符合国家规定的互联网接入服务，完成； 2.互联网服务接入带宽为2.9G，完成； 3.提供640个IP地址，完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入带宽 | 2900Mbps | 实际完成互联网接入带宽2900Mbps，与目标一致，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | IP地址数 | 640个 | 实际完成IP地址数达到640个，与目标一致，完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 全年故障时间 | 5小时 | 全年故障时间为0小时，超额完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在上一年度服务期满前签订合同 | 5月 | 合同签订时间为5月份，与目标一致。 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 100万元 | 项目实际支出金额99.999492万元，有效达到了成本的控制 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持线上系统数量 | 10个 | 实际完成支持线上系统数量达到12个，超额完成预期目标 | 15 | 13 | 指标设置不合理，超额完成较多 |
|  |  | 社会效益指标 | 线上业务覆盖人数 | 10000人 | 实际完成线上业务覆盖人数达到4万人，超额完成预期目标 | 15 | 13 | 指标设置不合理，超额完成较多 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络管理员满意度 | 90% | 网络管理员满意度达到100%，超额完成预期目标 | 10 | 8 | 指标设置不合理，超额完成较多，满意度调查范围需要进行扩大 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |