| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2023-2024年北京开放大学校园网络及安全升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亚君 |  |  | 联系电话 | 13381106868 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 104.370784 | 103.962350 | 103.962350 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 104.370784 | 103.962350 | 103.962350 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：完成校园网络升级改造； 目标2：完成无线网的完善； 目标3：完成网络安全建设； 目标4：完成5个核心业务系统的二级等保测评； 目标5：完成北校区6、7、8号楼布线改造及相应楼宇的安防监控系统的建设。 |  |  |  | 本项目是执行期为两年（2023年—2024年）。其中2023年的绩效目标是：完成161台无线AP、22台网络交换机的安装与部署，完成2个信息化系统的等级保护测评，完成安防监控系统相关的综合布线及设备采购工作。已完成2023年预期目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安防综合布线 | 1项 | 项目实际完成安防综合布线1项，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 采购安防设备 | 107台 | 项目实际完成采购安防设备107台，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 采购无线网设备 | 161台 | 项目实际完成采购无线网设备161台，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 采购网络交换设备 | 22台 | 项目实际完成采购网络交换设备22台，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 采购网络安全设备 | 0台 | 0台 | 4 | 4 | 本年度不涉及此项设备购置 |
|  |  |  | 二级等保测评 | 2个 | 项目实际完成二级等保测评2个，与预期目标一致，圆满完成预期目标 | 4 | 4 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 验收通过 | 100% | 项目验收通过率达到100%，圆满完成预期目标 | 13 | 13 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目招标完成时间 | 9月 | 项目时间控制情况较好，圆满完成预期目标 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 项目竣工时间 | 2024年 | 项目加快实施进度，争取2024年完成全部任务 | 5 | 3 | 2024年计划时效，后期会加快实施进度，确保项目按期完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 119.771996万元 | 项目实际支出金额103.962350万元，有效达到了成本控制 | 3 | 3 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络设备故障率 | 5% | 项目的建设达到了网络设备故障率0，圆满完成预期目标 | 6 | 4 | 指标设置不合理，成果高于目标值，今后会对目标值进行详细测算 |
|  |  | 社会效益指标 | 是否出现重大网络安全事故 | 0% | 项目的建设达到了是否出现重大网络安全事故0，圆满完成预期目标 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 是否出现重大安防事故 | 0% | 项目的建设达到了是否出现重大安防事故0，圆满完成预期目标 | 6 | 6 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 无固液污染物排放，噪音污染达标 | 100% | 项目的建设达到了无固液污染物排放，噪音污染达标100%，圆满完成预期目标 | 6 | 6 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 90% | 项目的建设达到了长效管理制度健全95%，圆满完成预期目标 | 6 | 6 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 90% | 教职工满意度达到95%，圆满完成预期目标 | 10 | 7 | 科学合理开展满意度调查，扩大满意度调查范围，增加影响力 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |