项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共管理平台统筹建设项目四期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 63911028 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1764.932125 | 1235.452488 |  | 1225.273000 |  | 10 | 99.18% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 1764.932125 | 1235.452488 |  | 1225.273000 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本期内容的预期总目标是建设共包含8个业务系统，内容如下:1.财务内控及资产收费管理子系统；2.民办教育监管子系统；3.绿色校园管理子系统；4.校外培训机构管理子系统；5.教育系统基本建设子系统；6.支援合作项目管理子系统；7.职业教育专业信息及学生实习实训管理子系统；8.教育数据应用场景子系统。 |  |  |  |  | 该项目4月上旬完成了开发测试，4月中旬进入试运行期。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设子系统 |  | 8套 | 4月上旬完成了系统的开发测试，已进入试运行阶段 | 20 | 18 | 项目试运行阶段，未正式上线 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 系统开发阶段，系统故障修复响应时间8小时 | 3 | 2 | 项目试运行阶段，未正式上线 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | =100% | 系统建设，以及软测、安测已完成，试运行中，项目95%工作已完成，待终验 | 3 | 1.5 | 项目试运行阶段，未正式上线 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥96% | 通过测试，正常运行 | 4 | 3 | 项目已通过软测，未正式上线 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  | ≤12月 | 已完成开发，试运行1个月，20240510项目终验，完成结项 | 10 | 8 | 项目试运行阶段，未完成终验 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在 |  | ≤1235.452488万元 | 1225.273万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 北京市教育公共管理平台基于前期已建成的公共管理门户及APP系统统一对外提供服务，通过应用及消息的集成及统一认证，增强了信息传播的效率，减少了各系统公共部分的建设成本，并且充分利旧，对旧有业务系统可以实现快速更新及扩展，并按标准接入，降低了后期升级改造的成本。 | 系统建设，以及软测、安测已完成，试运行中，项目95%工作已完成 | 15 | 13 | 项 目试运行中，未全部完成 指标值设定不利量化，将加强对指标填报工作的指导。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 北京市教育公共管理平台基于前期已建成的公共管理门户及APP系统统一对外提供服务，实现了管理系统入口的统筹，极大的方便了教育管理者及各级教育部门进行教育管理业务线上操作的便捷性，并将在教育系统的行政管理事项中产生较大影响。 | 系统建设，以及软测、安测已完成，试运行中，项目95%工作已完成 | 15 | 13 | 项 目试运行中，未全部完成 指标值设定不利量化，将加强对指标填报工作的指导。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的市教委处室、各区科室、学校、教师、学生、家长满意度 |  | ≥95% | 已设计调查问卷，待系统建设完成后将正式开展问卷调查 | 10 | 7.7 | 项目正在执行中 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.1 |  |  |