项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 信息系统运维类项目-北京教育信息网基础设施维护服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 冯慷 |  |  |  | 联系电话 | 63911019 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2126.720000 | 2021.869800 | 2021.869800 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2126.720000 | 2021.869800 | 2021.869800 | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1：完成基础网络设施运行维护工作； 2：确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障； 3：提高工作效率，提高用户满意度。 |  |  |  | 已提供完成6个月的完成基础网络设施运行维护工作，确保各类北京教育信息网内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设施、数据库、光缆链路及骨干汇聚网络系统等安全稳定运行，为北京市教委各类教育信息化应用提供稳定的基础保障。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.服务器及相关设备维保与运维 | （1）服务器、安全及网络设备维保 （2）市属高校资产硬件系统运行维护 | （1）服务器、安全及网络设备维保 （2）市属高校资产硬件系统运行维护 | 6 | 5.88 | 跨年执行项目，项目仅中期验收，全年的数量指标无法评估。 |  |
|  |  |  | 2.基础环境和系统运维及维保 | 1、教委网站群业务系统运维 2、市教委OA平台运维 3、视频会议系统运维 4教委大楼机房及弱电系统维保 5、IT监控运维服务 6、机房空调维护服务 7、教育信息网消防维保 8、虚拟化运维 9、安全设备运维服务 10、高校资产系统维护（含财务接口） 11、信息中心数据库系统运维 12、视频会议设备维保 | 1、教委网站群业务系统运维 2、市教委OA平台运维 3、视频会议系统运维 4、教委大楼机房及弱电系统维保 5、IT监控运维服务 6、机房空调维护服务 7、教育信息网消防维保 8、虚拟化运维 9、安全设备运维服务 10、高校资产系统维护（含财务接口） 11、信息中心数据库系统运维 12、视频会议设备维保 | 7 | 6.84 | 跨年执行项目，项目仅中期验收，全年的数量指标无法评估。 |  |
|  |  |  | 3.北京教育信息网设备、链路维保与维护 | （1）市级路由器维保 （2）北京教育信息网光缆维护 （3）北京教育信息网网络运维等 | （1）市级路由器维保 （2）北京教育信息网光缆维护 （3）北京教育信息网网络运维等 | 7 | 6.88 | 跨年执行项目，项目仅中期验收，全年的数量指标无法评估。 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率、系统故障率、故障响应率、故障排除率 | 系统正常运行率：≥90%、系统故障率≤10%、故障响应率100%、故障排除率100%、系统故障修复响应时间≤4小时（最快≤15分钟）;系统运行维护响应时间≤4小时（最快≤5分钟） | 系统正常运行率：99%、系统故障率1%、故障响应率100%、故障排除率100%、系统故障修复响应时间4小时（最快15分钟）;系统运行维护响应时间4小时（最快5分钟） | 4 | 3.96 | 对故障描述、故障响应和处理过程描述不清晰、不具体。今后将进一步细化支撑材料中涉及到指标的描述。 |  |
|  |  | 时效指标 | 需求、招标采购 | 评审结束，资金下达后 | 2023年5月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 项目服务期结束后 | 2023年10月中期验收 2024年10月最终验收 | 5 | 4 | 跨年执行项目，项目已完成中期验收，2024年10月将如期完成终验。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 2126.72万元 | 2021.8698万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 项目的服务专业化要求也为各专业运维服务公司提供竞技平台，在公平环境下为首都教育信息化发展作出贡献并分享成果，间接为社会创造几十个劳动机会。 | 达成 | 15 | 11.8 | 指标设定宽泛，今后将加强项目绩效管理，科学设定绩效目标及指标，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教育信息化社会影响力 | 可支撑教育信息化业务顺利高效开展，通过该项目的实施，可达到整体统筹运维优化配置的目的。为北京教育信息网500余公里光缆进行维护，有效保障16个区网络链路畅通；有效保障25所市属高校网络畅通，为25所高校资产管理员提供高校资产业务服务；有效保障厂桥和平门两地办公区机房内硬件设备稳定运行，为50余个业务系统正常安全运行提供基础设施服务等，提高办事效率，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 各项高质量的运维服务为学生、教师、家庭和社会群体提供高效的应用服务，达到了支撑教育信息化业务顺利高效开展的目标。 | 达成 | 15 | 13.2 | 指标设定宽泛，不易验证。今后将加强项目绩效管理，科学设定绩效目标及指标，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8.4 | 满意度调查不够全面。今后将进一步科学全面地设置满意度调查问卷。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.96 |  |  |