项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目-互联网科研网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝劲峰 |  |  |  | 联系电话 |  | 66062933 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 283 |  | 281.800000 | 281.800000 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 283 |  | 281.800000 | 281.800000 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照统筹规划、整合资源、加强服务、提升效益的原则，进行互联网保障工作，为依托于网络环境所开展的各类教育教学活动顺利进行提供技术支持或协助。北京市数字教育中心和北京市教委互联网带宽接入服务提供持续稳定的互联网带宽，达到整体互联网带宽优化配置的目的，提高办事效率，增加业务拓展方式，保障教育信息化应用与管理的高效平稳运行。 |  |  |  |  | 已为北京市数字教育中心和市教委提供12个月互联网及10个月的科研网接入服务，对网络质量和性能变化做出有效判断，2023年服务期间网络运行平稳。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证北京市数字教育中心CERNET出口带宽能到达到1Gbps | 出口带宽能到达到1Gbps |  | 保证北京市数字教育中心CERNET出口带宽能到达到1Gbps | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 北京教育和信息中心独享互联网带宽500Mbps | 独享互联网带宽达到500Mbps |  | 北京教育和信息中心独享互联网带宽500Mbps | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市教委独享互联网带宽1.5Gbps | 独享互联网带宽1.5Gbps |  | 北京市教委独享互联网带宽1.5Gbps | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 按照项目需求提供的公网IPV4地址 | 提供的公网IPV4地址 |  | 按照项目需求提供的公网IPV4地址 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到骨干节点的丢包率不超过0.5%，抖动不超过10ms； | 丢包率不超过0.5%，抖动不超过10ms； |  | 由北京市教委最靠近互联网出口的网络设备到骨干节点的丢包率0.3%，抖动7ms | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥99.9% |  | 100% | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 网络验收合格率 | ≥99.9% |  | 99.9% | 2 | 1.65 | 跨年执行项目，目前完成中期验收，全年的质量指标无法评估。 |  |
|  |  |  | 网络正常运行率 | ≥99.9% |  | 99.9% | 2 | 1.65 | 跨年执行项目，目前完成中期验收，全年的质量指标无法评估。 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥99.9% |  | 100% | 2 | 1.65 | 跨年执行项目，目前完成中期验收，全年的质量指标无法评估。 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥99.9% |  | 100% | 2 | 1.65 | 跨年执行项目，目前完成中期验收，全年的质量指标无法评估。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 3-5月 |  | 3-5月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 6-8月 |  | 5-6月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 完成项目验收，用户满意度调查 | 12月前 |  | 12月前 | 4 | 2.4 | 跨年执行项目，12月前已完成中期验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤283万元 |  | 281.8万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 统筹考虑安排北京市数字教育中心用网需求，通过整合宽带的接入，有效避免各教育单位自己申请带宽所造成的资源浪费，提高宽带使用效率 | 提高宽带使用效率 |  | 达成 | 8 | 6.3 | 经济效益指标设指标设定宽泛，不易验证，且未作经济效益定量分析。今后将更为科学合理地设定生态效益指标。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为北京市教育网络和信息中心提供稳定、可靠、畅通的带宽，满足各个教育单位的教学需求，提高教学质量为国家社会培养优秀人才 | 满足各个教育单位的教学需求 |  | 满足 | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目降低各个教学单位重复建设宽带所造成资源浪费，减少了宽带运营维护的费用，积极地响应了国家节能环保的政策，该项目对校内外环境无影响 | 避免资源浪费，减少了宽带运营维护的费用 |  | 达成 | 8 | 6.3 | 生态效益指标值设定为定性指标，不易量化验证。今后将更为科学地设定生态效益指标。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目为常规性保障项目 | 持续运行 |  | 该项目为常规性保障项目 | 6 | 6 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9.8 | 满意度调查对象选取不够全面。今后将扩大满意度调查对象的范围，科学全面地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.4 |  |  |