项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-市级教育系统等级保护测评项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪军 |  |  |  | 联系电话 |  | 18911008208 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 522.018273 | 522.018273 | 508.000000 |  | 10 |  | 97.31% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 522.018273 | 522.018273 | 508.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对35个三级系统和14个二级系统开展等级保护测评工作，形成等级保护测评报告，输出整改建议，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 |  |  |  |  | 对35个三级系统和14个二级系统开展等级保护测评工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 二级系统安全等级保护测评个数 |  | 14个 | 14个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 三级系统安全等级保护测评个数 |  | 35个 | 35个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 等级保护测评实现：2.0标准体系下，等级保护测评将从技术和管理两个部分开展工作：1）技术部分：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心；2）管理部分：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。 |  | 达成 | 达成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底前完成项目报告编写、提交和项目验收 |  | 达成 | 达成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体预算 |  | 不高于522.018273万元 | 508万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 漏洞修复率 |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 11.4 |  | 经济效益指标设置不到位、支撑材料不充分，缺少漏洞数量发现、修复和修复率的具体数据；漏洞修复率改为“高危漏洞修复率”更为合适。今后将加强项目绩效管理，科学设定绩效目标及指标，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.提升北京市教委及直属单位的信息系统安全管理水平，加强网络安全防控能力，完善北京市教育行业安全保障体系。 2.对系统风险点进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系。 3.加强信息系统持续稳定运行，保障重点时期重点系统安全稳定运行，避免重大损失。 |  | 达成 | 达成 | 15 |  | 13.8 |  | 社会效益指标支撑材料不充分，缺少参与北京市、教育部攻防演练中的表现情况。今后加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 保障北京市教委及直属单位业务及数据安全可靠运行，等保测评单位满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.7 |  | 相关支撑材料收集不充分。今后加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |