项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市高校疫情防控数据共享专项服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810217374 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 270.66 | 270.630000 |  | 270.630000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 270.66 | 270.630000 |  | 270.630000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照需求导向、场景驱动的总体原则，构建纵向联通市教委和各高校的数据通道，实现学校基础数据的动态更新，构建横向联动市教委、市经信息局的数据共享通道，利用信息技术推动数据共享，利用数据共享推动高校管理服务工作的精准化；构建依托基础数据和共享通道的数据支撑保障体系，实现对高校系统人员动态监测，为市教育系统对高校的督导工作和常态化监测预警提供数据和技术保障，推动督导和监测工作的精准化和闭环。 |  |  |  |  |  | 目前，预期目标均已完成。完成了包括高校基础数据汇聚、高校数据共享与推广应用、市教委常态工作组日常数据支撑服务、高校督办工作组数据支撑服务、未建应用系统高校数据支撑服务、高校数据共享安全与应急保障服务、高校创新试点示范及推广服务等7部分。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务学校数量 |  |  | 服务学校数量≥90所 | 共服务学校96所。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 产出学校人员基础数据台账 |  |  | 产出学校人员基础数据台账≥85个（套） | 共产出90所学校的学生、教职工共两大类基础数据台账。其中教职工台账信息覆盖学校代码、学校名称、姓名、性别、证件类型、证件号码、手机号、二级单位、人员类型、职务、职称、是否住校内、实际居住地等，学校台账信息覆盖学校代码、学校名称、姓名、证件类型、证件号码、民族、性别、所在校区、所在单位、年级、培养层次、专业、入校时间、预计毕业时间、联系电话、是否在校等。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高校教职工及学生健康信息更新频次 |  |  | 高校教职工及学生健康信息更新频次≤1日 | 完成了每个高校2台数据交换前置机的部署，完成了前置机上数据库软件的安装、市教育大数据平台交换节点软件的安装；完成了节点网络联调、前置环境检查，实现了与市教育大数据平台交换系统管理中心端的每日定时交互。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高校防疫教职工及学生基础数据总量 |  |  | 高校防疫教职工及学生基础数据总量≥100万条 | 高校防疫教职工及学生基础数据，学生基础数据总量约80万条，教职工基础数据总量约20万条。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高校防疫教职工及学生基础数据统计错误率 |  |  | ≤0.1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | ＝100% | 工作内容全部验收通过，完成了验收合格率为100%的质量指标要求。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成项目 |  |  | 年内完成项目 | 2023年10月，完成项目验收，完成了年内完成项目的验收指标。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 |  |  | ≤270.66万元 | 本年度共支270.63万元，均为财政拨款，完成了购买人员服务的成本控制在270.66万元以内的成本指标。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益：按每人月时间成本1万元计算，则可节约填报时间成本1420万元/年 |  |  | 预计减少成本 | 按每人月时间成本1万元计算，则可节约填报时间成本1420万元/年。完成了经济效益指标要求。 | 15 |  | 13 |  | 缺少间接经济效益计算逻辑和依据。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 一是可以降低不必要的疫情隔离，避免由于疫情风险和各类造成的社会矛盾。 二是可以降低学校管理人员疫情防控工作量，提升学校管理水平。三是可以通过避免防疫数据的重复填报。 |  |  | 定性 | 通过本项目建设，一是降低了不必要的疫情隔离，避免由于疫情风险和各类造成的社会矛盾。二是降低了学校管理人员疫情防控工作量，提升学校管理水平。三是避免了防疫数据的重复填报。完成了社会效益指标要求。 | 15 |  | 13 |  | 社会效益提升没有用客观或量化指标去衡量。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查用户不全面，今后加强满意度设计方案。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |