项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-信息系统等保测评、商用密码测评与网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811661785 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 882 | 865.960000 |  | 865.960000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 882 | 865.960000 |  | 865.960000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展等级保护测评及重要系统监控渗透测试工作，形成等级保护测评报告及渗透测试报告，输出整改建议，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 目标2：通过行业远程监测和实地检查，确保各单位能够按照规定要求开展网络安全工作，督查专门成立机构、整改隐患问题情况，促进网络安全意识得到进一步提高，制度不断健全，长效机制不断建立，网络安全管理工作逐步步入正轨，有力保证首都教育工作的有序进行。 |  |  |  |  |  | 完成等级保护测评报告及渗透测试报告，形成整改建议，加强系统安全性，构建网络安全保障体系，建立健全长效机制，保证网络安全进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | - 二级系统安全等级保护测评个数≥18个； - 2.三级系统安全等级保护测评个数≥31个 |  |  | ≥49个 | 49个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 三级系统商用密码测评个数 |  |  | ≥31个 | 31个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 重要系统渗透测试及监控个数 |  |  | ≥6个 | 6个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务单位 |  |  | ≥110个 | 110个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 2.0标准体系下，等级保护测评将从技术和管理两个部分开展工作，技术部分： 安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心；管理部分：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理 |  |  | 达到 | 达到 | 2.5 |  | 0.9 |  | 指标设置过于笼统和泛化，未体现质量特点，未针对不同的项目内容进行针对性地设置。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标。 |  |
|  |  |  | 查找网络安全管理工作不足，然后远程或现场检查测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。 |  |  | 达到 | 达到 | 2.5 |  | 0.9 |  | 指标设置过于笼统和泛化，未体现质量特点，未针对不同的项目内容进行针对性地设置。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标。 |  |
|  |  |  | 系统评估从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、密钥管理、安全管理等方面开展 |  |  | 达到 | 达到 | 2.5 |  | 0.9 |  | 指标设置过于笼统和泛化，未体现质量特点，未针对不同的项目内容进行针对性地设置。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标。 |  |
|  |  |  | 发现和挖掘系统中存在的漏洞，然后输出渗透测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。 |  |  | 达到 | 达到 | 2.5 |  | 0.9 |  | 指标设置过于笼统和泛化，未体现质量特点，未针对不同的项目内容进行针对性地设置。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤882万元 | 865.96万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目的实施可以提升北京市教委及直属单位的信息系统安全管理水平，加强网络安全防控能力，完善北京市教育行业安全保障体系。 |  |  | 达到 | 达到 | 15 |  | 12.8 |  | 社会效益提升无法客观或量化衡量。今后将加强项目绩效研究，科学设定项目绩效指标，使得指标可验证、项目绩效充分展现。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 漏洞修复率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 8.8 |  | 未结合不同子项目的特点，开展针对性的满意度调查。今后将加强项目绩效研究，科学全面地、有针对性地进行满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |