项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13439152452 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 411.625 |  | 410.850000 | 410.850000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 411.625 |  | 410.850000 | 410.850000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统的建设：对北京市每年30余万学生四、六、八年级过程性考核统测部分（30分中考分）的基础学生数据、特殊学生数据、考生数据、统测结果数据、测试标准、录入时间、赋分标准、同步交换接口、各级用户权限、成绩变更等进行全流程管理。通过对统测业务的全流程管理和统测成绩的上报情况、统测成绩情况实时统计分析，通过成绩变更流程审核、监控、异常数据统计、数据权限管理设置，实现市教委指导、检查和监督各区工作情况。 |  |  |  |  |  | 完成北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统的建设：对北京市每年30余万学生四、六、八年级过程性考核统测部分（30分中考分）的基础学生数据、特殊学生数据、考生数据、统测结果数据、测试标准、录入时间、赋分标准、同步交换接口、各级用户权限、成绩变更等进行全流程管理。通过对统测业务的全流程管理和统测成绩的上报情况、统测成绩情况实时统计分析，通过成绩变更流程审核、监控、异常数据统计、数据权限管理设置，实现市教委指导、检查和监督各区工作情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开发北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务面向的全市中小校学生数量 |  | 2022年服务八年级10余万学生； 2023年开始服务全市1500余所中小学四、六、八年级每年约30余万学生 |  | 已经完成该项工作 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 应用系统 |  | 通过第三方软件测评、安全测评 |  | 已经完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  | 通过专家验收 |  | 已经完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  | 试运行期间正常运行率≥99% |  | 100% | 2 |  | 1.6 |  | 项目资料不充分，加强资料收集 |  |
|  |  |  |  |  | 故障响应率、排除率=100% |  | 100% | 2 |  | 1.6 |  | 项目资料不充分，加强资料收集 |  |
|  |  |  | 项目监理 |  | 通过专家验收 |  | 已经完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 2023年10月前 |  | 2023年6月16号完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2024年11月30日前 |  | 2024年4月11日完成终验 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 |  | 1小时 | 2.5 |  | 1.7 |  | 项目资料不充分，加强资料收集 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤60分钟 |  | 30min | 2.5 |  | 1.7 |  | 项目资料不充分，加强资料收集 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  | ≤411.625万元 |  | 410.85万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件开发预算 |  | ≤386.625万元 |  | 386万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理和测评预算 |  | ≤25万元 |  | 24.85万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统经济效益指标 |  | 1.建立统一专业标准管理规范，确保考试成绩上报的数据权威、安全、准确、完整的全流程业务，节约了区级和市级教育行政管理部门的特殊学生认定和考生成绩上传这2个环节中核对的时间成本和管理成本，按30万名学生，每个学生在每个环节需要核对0.02小时计算，区级、市级管理部门每年各需要花费时间成本约为37.5人月，总共75人月； 2.促进信息技术和统计分析工作深度融合，为北京市义务教育体育与健康考核评价资源优化配置和专业布局工作赋能增效，节约市级管理部门统计分析的成本。按市级和18个区每年分析时间约为48小时，每年需要花费时间成本约为6人月。 2021年北京市平均月薪已经超过1万元，按1万元计算，综上所述，项目预期每年可以间接产生效益约（75+6）*1=81万元/每年。 |  | 已经完成 | 15 |  | 13.4 |  | 效益计算依据不充分。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 北京市义务教育体育与健康过程性考核统测管理系统社会效益指标 |  | 系统建成后，每年面向市、18个区、1500余学校分别提供不同的权限和系统应用，2022年服务8年级10余万学生，2023年开始每年约30余万学生的基础数据管理、考生数据管理、统测成绩录入、统测成绩上报、汇总成绩交换应用等，实现考核数据进行全流程管理，确保数据权威、安全、准确、完整，数据充分共享及有效监督。有效提升北京市义务教育体育与健康考核评价的管理水平，促进体育与健康考核的效率。 |  | 已经完成 | 15 |  | 13.2 |  | 效益计算依据不充分。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各级系统管理用户满意度（市区校） |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |