项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002041693-改善办学保障条件-基础设施改造-主楼窗户开启改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜荣光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366675918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 264.046945 | 261.798549 |  | 261.798549 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 264.046945 | 261.798549 |  | 261.798549 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013年北京市少年宫主楼投入使用，主楼设计采用五朵花瓣形状，所有房间窗户均是不规则形状，窗口位置较高无法正常打开。根据新冠疫情防疫要求，教室都要开窗通风，特此申请财政资金对主楼窗口进行开启改造。项目主要内容是新做电动窗30个，原窗户改成电动窗155个。 |  |  |  |  |  | 项目实施后，所有不规则形状房间新开窗户，安装电动窗。窗口位置较高无法正常开启的安装电动窗，主楼新做电动窗30个，原窗户改成电动窗155个。达到了新冠疫情防疫要求，所有教室都能开窗通风。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新做电动窗 |  |  | 30个 | 30个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 原窗户改成电动窗 |  |  | 155个 | 155个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 电动窗质量 |  |  | 电机性能稳定，闭锁能力1000N，关窗安全锁紧。支撑杆采用优质、高强度、高强韧性的不锈钢材质，防止浮锈及腐蚀处理。 外壳采用断桥铝材料、防腐蚀、表面磨沙氧化处理。开窗器具有过载保护的功能，在开启、关闭过程中遇到障碍物时自动停止，在开窗器最大行程范围内可自行调节行程。在断电的情况下可以实现手动关窗。日常通风的手按开启；日常通风的遥控开启；可与雨/感应器连接实现自动开启 | 电机性能稳定，闭锁能力1000N，关窗安全锁紧。支撑杆采用优质、高强度、高强韧性的不锈钢材质，防止浮锈及腐蚀处理。 外壳采用断桥铝材料、防腐蚀、表面磨沙氧化处理。开窗器具有过载保护的功能，在开启、关闭过程中遇到障碍物时自动停止，在开窗器最大行程范围内可自行调节行程。在断电的情况下可以实现手动关窗。日常通风的手按开启；日常通风的遥控开启；可与雨/感应器连接实现自动开启 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请立项，项目意向公开：2023年4月至2023年5月 |  |  | 2个月 | 2个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目公开招投标：2023年5月 |  |  | 1个月 | 1个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目签订合同及进场施工：2023年6月至2023年9月 |  |  | 4个月 | 5个月 | 2 |  | 1 |  | 根据上级文件要求，学生上课期间不许施工，因此工期耽误一个月 |  |
|  |  |  | 完成验收及竣工结算审核：2023年10月至2023年11月 |  |  | 2个月 | 2个月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 该项目实施后，改善了主楼教室的教学环境，保障了教室的通风，从而促进生态发展。 |  |  | 优，改善主楼教室的教学环境，保障了教室的通风，从而促进生态发展。 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 该项目实施后，解决了主楼教室开窗通风的问题，能为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，更是为了保证学生们的正常上课以及教职工的正常教学办公，实现更好地办好人民满意的教育目的。 |  |  | 优，解决了主楼教室开窗通风的问题，能为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境， | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后可持续使用年限 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 高于90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 |  |  | 287.704058万元 | 255.448549万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监理费 |  |  | 7.192601万元 | 6.35万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |