项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002137827-专用设备及材料购置项目-北京市少年宫剧场LED大屏购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宏峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901077010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 338.089295 | 334.894950 |  | 334.894950 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 338.089295 | 334.894950 |  | 334.894950 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在保持剧场内部功能空间布局不变的前提下，更换剧场LED大屏。项目顺利实施、完工后，少年宫剧场设备的安全性、功能性、专业性将得到很大提升。在大型活动服务保障、举办高质量学生活动方面、保障青少年身体健康等方面显著提升，打造校外教育窗口名片。项目完成后的剧场符合德智体美劳五育并举的多功能教育场馆的定位，同时也将成为落实中央和北京市美育文件精神、展示校外教育成果的重要平台。 |  |  |  |  |  | 已按照行业标准购置新的LED大屏， 在保持剧场内部功能空间布局不变的前提下，将剧场原有LED大屏及背架进行拆除，拆除后更换全新P1.8 LED全彩大屏设备。项目已顺利完工，少年宫剧场的安全性、功能性、专业性得到很大提升。在大型活动服务保障、举办高质量学生活动方面、保障青少年身体健康方面等方面显著提升，打造校外教育窗口名片。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置P1.875LED全彩屏 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按预算执行，保证质量，达到国家规定行业验收标准。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标后签订施工合同，支付合同预付款，进场施工。 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为到少年宫剧场参加活动的师生提供安全舒适的环境保障，提升剧场专业设备的安全性、功能性、专业性。 |  |  | 优 | 优，提升了到少年宫剧场参加活动的师生的舒适感，提升了剧场专业设备的安全性、功能性、专业性 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能环保 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全良好的剧场环境，不仅仅是首都教育发展的需要，更是服务国家、服务北京市重要活动的保障。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升剧场观演体验 |  |  | 90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 待剧场其他项目完成后进行剧场观演体验调查 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额 |  |  | 338.089295万元 | 334.894950万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |