项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002041804-改善办学保障条件-基础设施改造-综合活动教室功能完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宏峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901077010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.448872 |  | 118.211408 | 114.21932 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.448872 |  | 118.211408 | 114.21932 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合活动教室声学功能性和基础安全性存在部分问题，经过多方调研学习和声学自测，最终决定对地下二层综合活动教室进行必要的功能完善。 1、此教室试运行和实际做为综合教室使用过程中发现有部分缺陷，此教室空间跨度大，平均层高达8.5米，互动人员多。经内部测试，现场建筑声学环境存在严重的长混响、回声、声音信号重叠等声音缺陷，现场测试声压高达90dB。人的主观感受是语音清晰度下降，2米清晰度开始严重衰减；5米时，语音清晰度只有50%；10米时，信息接收艰难；14米时，无法分辨语言内容。在这种环境下，少年儿童的神经系统容易受到噪音刺激，会直接影响育人教学效果以及少年儿童身心健康。过低的语音清晰度，也影响师生间的表达和沟通效果。 2、由于青少年活动中积极性和活动性比较高，原始墙面为土建剪力墙结构过于生硬。教学中部分课程是存在一定的轻微对抗和竞争的，从而存在安全隐患。因此为了保护青少年的安全和教室功能课程上的完善性，我们在墙面下半部分采用成品防撞软包的形式，从而提高整个活动空间安全性，让孩子们在学习实践以及参与比赛的过程中更安全。 |  |  |  |  |  | 综合活动教室内从地面至2.2米处墙面软包安装完成，2.2米处至8.25米处墙面吸音板安装完成，更衣间及走廊改造完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装墙面防撞软包 |  | 579.5㎡ |  | 579.5㎡ | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 安装墙面吸音板 |  | 1700.5㎡ |  | 1458.36㎡ | 10 |  | 8.6 |  | 专项申请时安装面积已核减，在今后的工作中还要提高预算管理水平 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家规定行业验收标准 |  | 优 |  | 优，达到国家规定行业验收标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工周期 |  | ≤180天 |  | 136天 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升教学体验满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额 |  | ≤119.448872万元 |  | 114.21932万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除体育活动直观安全隐患 |  | 优 |  | 优，教室内墙面安装吸声板和软包，基本消除体育活动直观安全隐患。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 确保全天候教学环境 |  | 优 |  | 优，室内教学，不受环境影响，确保全天候教学环境。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证全天候正常教学 |  | 优 |  | 优，室内教学，不受气候影响，保证全天候正常教学。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |  |