项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002041505-改善办学保障条件-基础设施改造-观众席改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宏峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901077010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 290.226957 |  | 282.098764 | 152.698994 |  | 10 |  | 54% |  | 5.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 290.226957 |  | 282.098764 | 152.698994 |  | — |  | 54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善北京市少年宫基础设施、消除安全隐患，调整坐席地面标高，更换观众席座椅，完善疏散指示照明，使之满足规范JGJ57-2016《剧场建筑设计规范》。 |  |  |  |  |  | 完善北京市少年宫基础设施、消除安全隐患，调整坐席地面标高，观众席座椅未更换，完指示照明善疏散，使之满足规范JGJ57-2016《剧场建筑设计规范》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新装座椅 |  | ≥518个 |  | 座椅部分资金已全额上缴财政 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 地面改造 |  | ≥600平方米 |  | 600平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 木地板铺设 |  | ≥600平方米 |  | 600平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具相应合格证书、质检报告等凭证 |  | 合格 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 满足JGJ57-2000 |  | 合格 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  | 合格 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工周期《剧场建筑设计规范》规范要求 |  | 2个月 |  | 6个月 | 10 |  | 5 |  | 座椅厂家无法提供符合剧场要求的座椅，导致基础工程工期延误。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 更好的“擦亮少年宫金字招牌”，匹配市少年宫功能定位，满足事业发展需要，完善校园基础设施，消减安全隐患，提升环境育人水平。 |  | 优，更好的“擦亮少年宫金字招牌”，匹配市少年宫功能定位，满足事业发展需要，完善校园基础设施，消减安全隐患，提升环境育人水平。 |  | 优。通过少年宫剧场地面改造，地板铺设，座椅底座安装，为后续的重装座椅打下了良好的基础，消除了安全隐患，为满足事业发展需要夯实基础。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 剧场座椅可持续使用年限超10年 |  | 大于10年 |  | 大于10年 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高观众舒适度 |  | 大于80% |  | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资总额控制 |  | 290.226957万元 |  | 152.698994万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |  |