项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-篮球场改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 176.358184 | 171.44365 |  | 170.73239 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 176.358184 | 171.44365 |  | 170.73239 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目完成后，可解决学校篮球运动场地破旧、落后、损坏严重等问题，消除篮球场地安全隐患，为篮球教学、比赛、运动提供良好的基础设施条件，为广大学生创造安全、良好的体育健身环境，确保教育教学需要，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  | 篮球场改造工程完工后解决了校篮球运动场地破旧、落后、损坏严重等问题，消除篮球场地安全隐患，为篮球教学、比赛、运动提供良好的基础设施条件，为广大学生创造安全、良好的体育健身环境，确保教育教学需要，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除部分 |  |  | 拆除铲除破损塑胶地面及拆除腐化基础层2557.77平米 | 拆除铲除破损塑胶地面及拆除腐化基础层2557.77平米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：排水沟部分 |  |  | 拆除原排水沟97.3米，新做砌筑排水沟97.3米，新做混凝土排水盖板97.3米 | 拆除原排水沟97.3米，新做砌筑排水沟97.3米，新做混凝土排水盖板97.3米 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：沥青基础部分 |  |  | 新做沥青混凝土基础2557.77平米 | 新做沥青混凝土基础2557.77平米 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：标准篮球场部分 |  |  | 新做3个标准篮球场硅PU面层2190.96平米 | 新做3个标准篮球场硅PU面层2190.96平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：羽毛球场地部分 |  |  | 新做羽毛球场地及辅助区367.21平米 | 新做羽毛球场地及辅助区367.21平米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 2022年6月前完成 | 2022年6月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过176.358184万元 | 170.73239万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 良好 | 良好 | 29 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意 |  |  | 95%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |