项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-9号学生宿舍楼卫生间改造及新生宿舍维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 262.850189 | 262.656821 |  | 262.656821 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 262.850189 | 262.656821 |  | 262.656821 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决9号学生宿舍楼卫生间、水房上下水管道和大便池冲水管、冲水阀锈蚀老化问题，杜绝跑水、减少浪费；修复破损便池隔板和墙面、地面、洗漱池破损瓷砖，消除安全隐患；翻新毕业生腾退房间。可有效改善学生居住环境，确保学校教学工作正常开展，为广大学生创造更加安全、良好的生活环境，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  | 该工程完工后解决了水房上下水管道和大便池冲水管、冲水阀锈蚀老化问题，减少了水资源浪费，修复了破损便池隔板和墙面、地面、洗漱池破损瓷砖，消除了安全隐患；重新翻新毕业生腾退房间，改善了学生居住环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 铲除及粉刷墙面涂料9955.5平米 | 铲除及粉刷墙面涂料9955.5平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 铲除及粉刷顶棚涂料3386平米 | 铲除及粉刷顶棚涂料3386平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 墙地面粉刷JS防水涂料2071.02平米 | 墙地面粉刷JS防水涂料2071.02平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  | 拆除墙砖、墙面抹灰及粘砖1874.88平米 | 拆除墙砖、墙面抹灰及粘砖1874.88平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  | 拆除地砖、粘防滑地砖1016.4平米 | 拆除地砖、粘防滑地砖1016.4平米 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6： |  |  | 厕所隔断拆除及安装60个 | 厕所隔断拆除及安装60个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7： |  |  | 卫生间、水房给排水管道及卫生洁具拆除、安装10间 | 卫生间、水房给排水管道及卫生洁具拆除、安装10间 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 2022年6月前完成 | 2022年6月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 2022年9月前完成 | 2022年9月前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过268.59077万元 | 262.656821万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 良好 | 良好 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意 |  |  | 95%以上 | 95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |