项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—学校监控系统设备升级改造工程（二期）（已纳入政府采购预算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 .752385 | 180 .752385 |  | 80 .752385 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.752385 | 80.752385 |  | 80.752385 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对现有安全防范系统进行升级改造及优化，将原有模拟摄像头更换为数字网络摄像机，同时把校区所有摄像头（包括后台机房设备）进行集成整合，纳入统一平台管理，并通过联网监控系统可以对远程网点进行实时监控，解决设备陈旧、老化、故障频发问题，提高技防水平，堵塞监控盲区，改善监控清晰度，系统加强校园安防体系，消除安全隐患，提升校区安全防范管理水平，提高保障师生人身安全和国家财产安全能力，确保学校教学工作正常开展，为广大师生创造更加安全良好的学习、工作、生活环境，进一步优化育人环境，进一步提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  | 此项目建设完成了3-5号宿舍楼、操场办公室区域，锅炉房周边，部分到了区域更换了视频监控设备。同时把校区所有摄像头（包括后台机房设备）进行集成整合，纳入统一平台管理，并通过联网监控系统可以对远程网点进行实时监控。解决了设备陈旧、老化、故障频发问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监控部分 |  |  | 更换监控摄像头132台，更换电缆6481.38米，敷设光缆2460.88米，安装光纤收发器10台，安装JDG管1309.04米，安装桥架401.14米； | 更换监控摄像头132台，更换电缆6481.38米，敷设光缆2460.88米，安装光纤收发器10台，安装JDG管1309.04米，安装桥架401.14米； | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：顶棚部分 |  |  | 拆除及恢复天棚吊顶608.57平米； | 拆除及恢复天棚吊顶608.57平米； | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：机房部分 |  |  | 安装UPS不间断电源1套，更换机柜3台，安装交换机16台，更换数字录像机13台，安装存储硬盘104块，安装企业视频应用软件平台1套，拆装原录像机17台，集成整合原数字摄像头318台。 | 安装UPS不间断电源1套，更换机柜3台，安装交换机16台，更换数字录像机13台，安装存储硬盘104块，安装企业视频应用软件平台1套，拆装原录像机17台，集成整合原数字摄像头318台。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：外管线工程 |  |  | 挖填土方1118.2立方米，铺设PVC-U九孔格栅管1093.38米，铺设钢管107.49米，砌筑人孔井17座 | 挖填土方1118.2立方米，铺设PVC-U九孔格栅管1093.38米，铺设钢管107.49米，砌筑人孔井17座 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：路面工程 |  |  | 拆除及恢复路面839.6平米 | 拆除及恢复路面839.6平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 2021年9月前完成 | 2021年9月前完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2022年4月前完成 | 2022年4月前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 2022年4月前完成 | 2022年4月前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过174.000083万元 | 128.185393万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 良好 | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意 |  |  | 95%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |