项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-教学A楼维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60797798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 276.706901 | 276.706901 |  | 180.796977 |  | 10 |  | 65% |  | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 276.706901 | 276.706901 |  | 180.796977 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决学校教室短缺、生均教室面积未达标问题，保障学生权益，满足教育教学需求，确保学校教学工作正常开展，同时可改善部分教职工特别是一线教师办公场所分散、办公环境较差问题，确保学校教学模式改革推进，为广大师生创造更加安全、良好的学习、生活环境，提升学校整体形象和社会声誉。 |  |  |  |  |  | 工程完工后增加了16间教室，解决了学校教室短缺、生均教室面积未达标问题，保障学生权益，满足教育教学需求，确保了学校教学工作正常开展，同时改善了部分教师办公场所分散、办公环境较差问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：墙面部分 |  |  | 拆除旧涂料层2978.93平米，墙面粉刷及装饰5592.332平米；拆除墙裙及墙砖3529.12平米，墙面抹灰4177.48平米；拆除墙体51.96平米；粘贴墙砖620.74平米 | 拆除旧涂料层2978.93平米，墙面粉刷及装饰5592.332平米；拆除墙裙及墙砖3529.12平米，墙面抹灰4177.48平米；拆除墙体51.96平米；粘贴墙砖620.74平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：顶棚部分 |  |  | 拆除破损天棚吊顶689平米，新做吊顶3747.19平米； | 拆除破损天棚吊顶689平米，新做吊顶3747.19平米； | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：门窗部分 |  |  | 拆除金属门98樘，安装木质门95樘，安装窗台板62.68平米，安装木质窗套146.23平米，安装窗帘轨及窗帘277.68平米。 | 拆除金属门98樘，安装木质门95樘，安装窗台板62.68平米，安装木质窗套146.23平米，安装窗帘轨及窗帘277.68平米。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：地面工程 |  |  | 拆除残损地砖及结合层3450.95平方，新铺地面3750.51平米，更换踢脚线1980.9m | 拆除残损地砖及结合层3450.95平方，新铺地面3750.51平米，更换踢脚线1980.9m | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：防水工程 |  |  | 新做墙面防水302.27平米、地面防水208.46平米 | 新做墙面防水302.27平米、地面防水208.46平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：卫生间改造 |  |  | 8个卫生间原给排水管道拆除及安装801.12米，拆除及更换洗脸盆16套、拖布池5套、大便器39套、残疾人坐便器1套、小便器16套，烘手器5台、卫生间隔断56间、洗漱台14.73m | 8个卫生间原给排水管道拆除及安装801.12米，拆除及更换洗脸盆16套、拖布池5套、大便器39套、残疾人坐便器1套、小便器16套，烘手器5台、卫生间隔断56间、洗漱台14.73m | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：安装工程 |  |  | 拆,装暖气片92组，更换暖气片12组，更换插座424套、开关189套、更换灯具668套、排风扇9套等管线改造，拆装空调98台 | 拆,装暖气片92组，更换暖气片12组，更换插座424套、开关189套、更换灯具668套、排风扇9套等管线改造，拆装空调98台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 2021年9月前完成 | 2021年9月前完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2022年4月前完成 | 2022年4月前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 2022年4月前完成 | 2022年4月前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过399.142622 万元 | 290.082922万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 良好 | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意 |  |  | 95%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |