项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 校园网络安全管理委托经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会安全稳定工作处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 庞谦 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563486 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 |  | 60 | 60 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 |  | 60 | 60 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实中央和市委关于平安建设和校园工作部署要求，强化校园网络安全基础，提升网络安全工作水平。 |  |  |  |  |  | 市委教育工委与国家计算机网络与信息安全管理中心签订业务委托合同，加强对首都高校校园网络安全工作指导，提供技术支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：对校园网络进行安全漏洞扫描 |  | 对30所部属高校网站定期扫描 |  | 完成对30所部属高校网站进行安全漏洞扫描。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：校园网络安全管理水平提升 |  | 对高校校园网站安全工作提供专业支撑和具体指导，学校网络安全工作水平有所提升。 |  | 通过对网站安全漏洞进行扫描，提供专业指导意见，提升校园网络全防范水平。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：按时推进落实 |  | 落实年度重点工作计划安排，按时推进相关工作 |  | 均按照年度工作计划推进，相关工作均按时完成。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：财政拨款 |  | 严格按照财政拨款事项，根据财务管理制度支出，厉行节俭。 |  | 相关费用支出严格按照有关财务管理制度执行，厉行节约。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：校园网络安全工作专业化科学化水平提升 |  | 校园网络管理和监管能力显著增强，科学化专业化水平不断提升。 |  | 认真贯彻落实中央和市委有关部署要求，通过开展校园网络安全漏洞扫描等，及时升级巩固校园网络，提升网络安全工作科学化、专业化水平不断提升。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：师生安全感和满意度提升 |  | 校园网站运行平稳，网络环境清朗，师生的安全感和满意度明显提升。 |  | 通过网站漏洞扫描，查找问题，及时整改，网站运行平稳，师生安全感和满意度不断提升。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |