教育系统房屋安全鉴定专项治理工作方案

为深入贯彻落实国家和本市关于安全生产、校园安全、城市运行安全的系列部署要求，全面排查治理教育系统房屋建筑安全隐患，切实保障师生生命财产安全，依据《北京市房屋建筑使用安全条例》及市住房城乡建设委《关于做好人员密集公共服务设施相关建筑（场所）安全使用有关工作的函》（京建函〔2025〕1724号）的要求，结合教育系统实际，特制定本工作方案。

指导思想

以习近平总书记关于安全生产的重要论述为根本遵循，全面贯彻党中央、国务院安全生产的决策部署，深入落实市委、市政府的工作要求，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，聚焦“校园内部、校属产权、教育服务”三类人员密集场所，通过开展房屋安全鉴定专项治理工作，全面摸清房屋安全状况，采取有效措施消除安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

工作目标

    （一）总体目标

2028年底前，完成本市教育系统各单位的房屋安全隐患排查、评估和鉴定工作，建立健全房屋安全管理长效机制，实现房屋安全管理规范化、制度化、信息化。

（二）具体目标

1.完成既有房屋安全排查全覆盖，排查率达到100%；

2.对达到设计使用年限的房屋进行专业评估，评估覆盖率达到100%；

3.对存在安全隐患的房屋进行专业鉴定，鉴定覆盖率达到100%；

4.建立完善的房屋安全管理档案，实现“一房一档”；

5.形成房屋安全管理信息系统，实现动态监管。

工作原则

（一）全面覆盖，突出重点

既要做到排查、评估与鉴定全覆盖，又要突出重点区域、重点类型房屋，特别是人员密集场所、经营性场所、老旧房屋等。

（二）科学规范，专业高效

严格按照国家相关技术标准和规范开展工作，确保评估、鉴定结果科学准确、客观公正。

（三）强化管理，分级负责

坚持“三管三必须”原则，实行逐级联动，层层压实责任。

（四）边查边改，标本兼治

对排查发现的安全隐患，要立即采取有效措施进行整治，做到发现一处、整治一处。

工作范围

本市教育系统各单位的所有既有房屋建筑，包括：

校园内部：教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、会堂、学生公寓、食堂、活动中心、办公楼等；

校属产权：服务中心、培训基地、宾馆、校办医院等；

教育服务：对外开放的运动场、游泳馆、艺术中心、考试考点、继续教育等公共服务区域等；

重点对象：建造年代久远的老旧房屋、改变使用性质的房屋、擅自改扩建的房屋、地质灾害易发区的房屋、人员密集场所的房屋、群众反映存在安全隐患的房屋。

对同一场所兼具教学、对外经营等多重功能的，按“就高不就低”原则执行最严格标准。

工作内容

（一）前期准备阶段（2026年4月—6月）

1.建立管理机制
各单位应建立管理责任制、部门协调机制、信息报送机制等，确保工作有序开展；
2.组建工作队伍

    各单位应组建相关部门参与的专项工作组，组织专业人员或外聘专家成立专业技术团队，确保工作科学开展；
3.制定实施方案

    各单位要结合实际，制定具体实施细则，完善工作流程和标准，明确时间表、路线图、责任人等，确保工作按时完成。
（二）全面排查阶段（2026年7月—2027年6月）

1.开展抗震、结构“双合一体检”。对2000年（含）年以前建成的砖混结构、大跨度钢结构、加装轻质屋面板、改变使用性质、“三无”房屋（无档案、无竣工验收或安全鉴定报告、无产权）等五类房屋优先鉴定；

2.建立“一图一表一库”管理台账。绘制重点场所空间分布图，形成房屋信息表，建立风险隐患数据库，做到“一房一档”，实行销账管理，定期更新维护；

    3.形成现场排查（逐栋、逐层、逐间开展现场检查；填写房屋安全排查表；拍摄现场照片，建立影像资料等）、初步判定（对房屋安全状况进行初步评估，划分安全处理优先等级等）、提出初步处理建议、安排专项处置资金、开展专业鉴定的良性工程流程。
（三）专业鉴定阶段（2027年1月—2028年6月）

1.对达到设计使用年限的建筑开展专业评估，评估结论能够继续使用的，要每2年进行一次评估；
2.对达到25年以上的建筑，开展专业评估，评估结论能够继续使用的，要每5年进行一次评估；
3.对排查中发现存在安全隐患的房屋、改变使用性质或改扩建的房屋、群众反映强烈的房屋要及时安排资金，开展专业鉴定；
4.要委托具有相应资质的鉴定机构，严格按照技术标准进行评估与鉴定，并出具规范评估、鉴定报告；必要时，可组织专家对评估与鉴定结果进行复核，确定结论准确可靠；

5.建立评估、鉴定结果档案。
（四）整改处置阶段（2027年6月—2028年12月）

1.根据评估或鉴定结论制定针对性整改措施，明确整改时限和责任人，落实整改资金，重点做好以下几方面的处置。

（1）改变使用性质或改扩建的，须履行抗震设防专项审查、房屋安全鉴定和消防设计审查验收（或备案）“三件套”手续，未取得合格意见不得投入使用；
（2）幕墙、檐口、外挂装饰构件出现开裂、空鼓、锈蚀的，立即拆除或加固；

（3）楼板堆载超设计值（一般情况是1.0KN/M2）限期清理；

（4）钢结构屋面出现明显挠度、彩钢板夹心板芯材料、燃烧性能低于A级的，立即更换；

（5）地基出现不均匀沉降的，立即停用或加固；

（6）毗邻的建设工程施工影响了房屋建筑使用安全的，立即停止施工，并采取停用、回填基坑、加固、拆除等措施，避免重大事故的发生。

2.分类处置

A级房屋：正常使用，加强日常维护；

B级房屋：限期维修加固；

C级房屋：限制使用，立即加固；

D级房屋：立即停用，组织拆除或重建。
3.验收销账

整改完成后组织验收，验收合格后予以销账，并建立整改档案。
（五）长效管理阶段（2029年1月—）

1.以此次房屋安全鉴定为契机，建立健全房屋安全管理长效机制，落实“四定”：定岗位、定人员、定职责、定制度，实现房屋安全管理的常态化、制度化；
2.将房屋安全鉴定经费纳入年度预算重点保障项目，加强资金使用监管，确保专款专用；

3.建立房屋安全日常巡查制度，开展日巡、月查，重点时段（开学、考试、大型活动、节假日）专项巡检活动；

4.完善房屋安全应急预案，坚持风险预控、预防为先的原则，建立风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制，把风险化解在隐患前、把隐患消除在事故前；

5.加强房屋安全知识宣传教育，把安全素养纳入教育教学计划，提高师生安全意识和参与度，建立举报奖励制度，鼓励师生监管，实现“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的目标。

工作要求

（一）提高政治站位。各单位要充分认识人员密集场所房屋安全鉴定工作的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，把这项工作作为重要的民生工程、安全工程来抓，主要负责同志要亲自研究、亲自部署、亲自检查，确保各项措施落地见效。

（二）强化责任落实。各单位要按照“三管三必须”要求，严格落实属地管理责任、部门监管责任和房屋所有权人主体责任，实施全生命周期、全链条、全员安全治理，实现“隐患动态清零、风险可防可控、应急高效处置”，为教育高质量发展提供坚实的安全保障。

（三）确保工作质量。坚持高标准、严要求，确保排查鉴定结果真实准确，坚决杜绝弄虚作假、走过场等行为。市教委将不定期开展调研检查，对工作推进不力，责任落实不到位的单位进行通报；各单位亦应对相关人员，依规追责问责。

（四）强化应急处置。各单位要制定房屋安全突发事件应急预案。建立快速响应机制，确保一旦发生险情能够及时有效处置；对存在重大安全隐患的房屋，要安排专人监测，设置警示标识，必要时组织人员撤离；定期组织开展房屋安全应急演练，提高应急处置能力。
信息报送

为提高信息工作质量，充分发挥好信息在推进工作、交流经验、展示工程形象与进度等方面的关键作用，各单位要指定专人担任联络员，将工作计划、工程进展、工作总结、突发事件等信息，及时、准确地报送给市教委，并将市教委下发的文件、领导指示、通知等信息报送给本单位领导。报送信息的内容及时间节点如下。

1.2026年4月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作责任制》（参见附件1）；

2.2026年5月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作实施细则》；

3.2026年6月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作排查工作计划表》（参见附件2）；

4.2026年9月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（基本情况）》（参见附件3）；

5.2026年10月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（使用情况）》（参见附件4）；

6.2026年11月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（基本情况）》（参见附件5）；
7.2026年12月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作任务完成情况统计表（2026年度）》（参见附件10）；

8.2027年4月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作责任制》变更情况（参见附件1）；

9.2027年5月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作专业评估工作计划表》（参见附件6）；

10.2027年6月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作排查任务完成情况的总结》（对未完成任务要明确下一步工作计划）；

11.2027年9月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（安全评估情况）》（参见附件7）；
12.2027年10月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作专业鉴定工作计划表》（参见附件8）；

13.2027年12月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作任务完成情况统计表（2027年度）》（参见附件10）；

14.2028年4月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作责任制》变更情况（参见附件1）；

15.2028年6月30日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作专业评估与鉴定任务完成情况的总结》（对未完成任务要明确下一步工作计划）；

16.2028年12月31日前上报《房屋安全鉴定专项治理工作总结》、《房屋安全鉴定工作长效管理工作方案》及《房屋安全鉴定专项治理工作任务完成情况统计表（2026-2028年）》（参见附件10）。

请各单位严格按照上述时间节点将相关材料的电子版（不需盖章）发送到邮箱dhk@jw.beijing.gov.cn，涉及本工作方案的文件及附件，请自行登录邮箱13301370498@163.com下载，密码Dhk@55530072；各单位联络员扫描下载邮箱中的工作群二维码，加入工作群或通过联系人加入工作群，以便收发通知等信息。
参考资料

（一）政策文件及标准规范

1.住房城乡建设部关于加强既有房屋使用安全管理工作的通知（建质〔2015〕127号）；

2.北京市房屋建筑使用安全条例（2025年11月28日北京市第十六届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；

3.北京市房屋建筑使用安全管理办法(2011年1月26日北京市人民政府第229号令公布)；

4.北京市房屋建筑安全评估与鉴定管理办法（京建发〔2011〕207号）；

5.既有建筑抗震加固技术规程（DB11/T 689-2025）；
6.农村既有低层住宅建筑综合改造技术规程(DB11/T 1199-2025)；

7.既有高层建筑更新改造施工技术规程(DB11/T 2386-2024)；

8.既有建筑外门窗改造及验收技术标准(DB11/T 2335-2024)；
9.地震安全韧性建设指南 中小学校(DB11/T 2298-2024)；

10.房屋结构综合安全性鉴定标准(DB11/T 637-2024)；

11.地震应急演练指南 中小学校(DB11/T 2244-2024)；

12.房屋建筑使用安全检查评定技术规程(DB11/T 1004-2023)；

13.房屋建筑安全评估技术规程(DB11/T 882-2023)；

14.建筑工程减隔震技术规程(DB11/ 2075-2022)；

15.既有建筑加固改造工程勘察技术标准(DB11/T 2006-2022)；

16.农村民居建筑抗震设计施工规程(DB11/T 536-2021)；

17.建（构）筑物与应急设施地震安全韧性建设指南(DB11/T 1891-2021) ；

18.房屋结构检测与鉴定操作规程(DB11/T 849-2021)；

19.既有玻璃幕墙安全性检测与鉴定技术规程(DB11/T 1812-2020)；

20.火灾后钢结构损伤评估技术规程(DB11/T 1727-2020)；

21.文物建筑抗震鉴定技术规范(DB11/T 1689-2019) ；

22.文物建筑安全监测规范(DB11/T 1473-2017) ；

23.古建筑结构安全性鉴定技术规范 第1部分：木结构(DB11/T 1190.1-2015)；

24.古建筑结构安全性鉴定技术规范 第2部分：石质构件(DB11/T 1190.2-2018)；

25.近现代历史建筑结构安全性评估导则(WW/T 0048-2014)。

（二）房屋安全鉴定机构

请各单位登录北京市住房和城乡建设委员会官方网站，在“本站查询”处输入“房屋安全鉴定机构查询”查询已备案的机构。

本方案自印发之日起施行，由市教委负责解释。各区教委、燕山教委、北京经济技术开发区社会事业局、各高校、各直属单位要结合实际制定实施细则，并报市教委备案。

附件：1.房屋安全鉴定专项治理工作责任制

2.房屋安全鉴定专项治理工作排查工作计划表

3.房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（基
本情况）

4.房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（使用情

况）

5.房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（基
本情况）

6.房屋安全鉴定专项治理工作专业评估工作计划表

7.房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（安
全评估情况）

8.房屋安全鉴定专项治理工作专业鉴定工作计划表

9.房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（鉴
定与整改扁情况）

10.房屋安全鉴定专项治理工作任务完成情况统计

表

附件1

房屋安全鉴定专项治理工作责任制（样表）

报送单位：                                                                报送时间：

	
	姓名
	部门
	职务
	电话
	职责
	备注

	主管领导
	***
	**单位
	书记或校长
	13*********
	全面负责
	

	
	***
	**单位
	副校长
	13*********
	主管***、***等工作
	

	
	***
	**单位
	副校长
	13*********
	主管***、***等工作
	

	主管业务负责人
	***
	**处
	处长
	13*********
	分管***、***等工作
	

	
	***
	**处
	处长
	13*********
	分管***、***等工作
	

	
	***
	**中心
	主任
	13*********
	分管***、***等工作
	

	管理人员
	***
	**处
	科员
	13*********
	负责***、***等工作
	

	
	***
	**处
	科员
	13*********
	负责***、***等工作
	

	
	***
	**处
	科员
	13*********
	负责***、***等工作
	

	信息报送联络员
	***
	**处
	科员
	13*********
	负责向市教委报送信息，并将市教委的工作要求、通知等上报给本单位领导
	


附件2

房屋安全鉴定专项治理工作排查工作计划表（样表）

报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                    报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	排查计划
	备注

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	**（直属单位）
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	**单位
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	202*年
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（样表）

（基本情况）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	基本情况
	各注

	
	
	
	
	
	
	是否属于2000年（含）以前建成的砖混结构
	是否属于大跨度钢结构
	是否加装轻质屋面板
	“三无”建筑情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是否无档案
	是否无竣工验收或安全报告
	是否无产权
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	**单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

房屋安全鉴定专项治理工作房屋信息表（样表）

（使用情况）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	使用情况
	各注

	
	
	
	
	
	
	是否改变使用性质
	改变使用性质的房屋
	

	
	
	
	
	
	
	
	是否履行抗震设防专项审查
	是否履行房屋安全鉴定审查
	是否履行消防设计审查
	是否投入使用
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	**单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（样表）

（基本情况）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	排查安全隐患的主要情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	幕墙、檐口、外挂装饰构件是否出现开裂、空鼓、锈蚀
	楼板堆载是否超设计值
	钢结构屋面是否出现明显挠度
	彩钢板夹芯板芯材料、燃烧性能是否低于A级
	地基是否不均匀沉降
	毗邻的建设工程施工是否影响房屋建筑使用安全
	其它安全隐患
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	

	**单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6
房屋安全鉴定专项治理工作专业评估工作计划表（样表）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                    报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	评估原因
	评估计划
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否达到设计使用年限
	达到设计使用年限开展评估后。是否每2年进行评估
	是否使用达到25年
	使用达到25年开展评估后，是否每5年进行评估
	
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**（直属单位）
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**单位
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7
房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（样表）

（安全评估情况）

报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	安全评估情况
	各注

	
	
	
	
	
	
	建筑年代
	设计使用年限
	达到设计使用年限后是否开展评估
	达到设计使用年限开展评估后，是否每2年进行一次评估
	达到设计使用年限建筑，最近一次的评估时间
	评估结论
	使用达到25年以上，是否开展评估
	使用达到25年以上开展评估后，是否每5年进行一次评估
	使用达到25年以上建筑，最近一次的评估时间
	评估结论
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	20**年
	**年
	
	
	20**年
	
	
	
	20**年
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	20**年
	**年
	
	
	20**年
	
	
	
	20**年
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	20**年
	**年
	
	
	20**年
	
	
	
	20**年
	
	


附件8
房屋安全鉴定专项治理工作专业鉴定工作计划表（样表）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                    报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	鉴定原因
	鉴定计划
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否存在安全隐患
	是否改变使用性质
	是否改扩建
	是否群众反映强烈的房屋
	
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**（直属单位）
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	**单位
	**区**街**号
	**办公楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	202*年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件9
房屋安全鉴定专项治理工作风险隐患数据库（样表）

（鉴定及整改情况）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	建筑名称
	建筑面积
	地上建筑层数
	地下建筑层数
	鉴定情况
	整改情况
	各注

	
	
	
	
	
	
	鉴定原因
	鉴定结论
	是否完成整改
	验收是否合格
	整改档案是否存档
	

	
	
	
	
	
	
	是否存在安全隐患
	是否改变使用性质
	是否改扩建
	是否群众反映强烈的房屋
	鉴定时间
	鉴定等级
	
	
	
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	**单位
	**区**街**号
	**教学楼
	**平方米
	**层
	**层
	
	
	
	
	20**年
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件10
房屋安全鉴定专项治理工作任务完成情况统计表（样表）

（2026年度或2027年度、2026-2028年）
报送单位：**区教委或**大学、**直属单位                                          报送时间：

	单位名称
	地址
	管理责任制情况
	房屋排查情况
	开展安全评估的栋数
	开展安全鉴定的栋数
	整改建筑栋数
	备注

	
	
	应建

数量
	实建

数量
	应排查栋数
	基本情况排查栋数
	使用情况排查栋数
	隐患情况排查栋数
	
	
	
	

	**大学**校区
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**直属单位
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**中学**校区
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**小学**校区
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**幼儿园**分园
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	**单位
	**区**街**号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 2 -
- 1 -

