| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京联合大学2020年非首都功能疏解补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |
| 项目负责人 |  |  | 李爱国 |  |  | 联系电话 |  | 13693528186 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 233.41375 | 231.5314 | 231.5314 | 10 | 99.19% | 9.92 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 233.41375 | 231.5314 | 231.5314 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成生物工程实验室改造及功能扩充、商务学院计算机设备更新、电类虚拟仿真开放实验环境建设三个子项目建设内容。改善相关实验室环境，提升实验室软硬件水平，满足专业培养方案及实践教学改革需要，提高实践教学质量，提升学生实践创新能力。 |  |  |  | 完成生物工程实验室改造及功能扩充、应用科技学院计算机设备更新、电类虚拟仿真开放实验环境建设三个子项目建设内容。改善相关实验室环境，提升实验室软硬件水平，满足专业培养方案及实践教学改革需要，提高实践教学质量，提升学生实践创新能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成子项目数 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4 | 原计划用于商务学院计算机预算（购置21台计算机）变更为应用科技学院计算机及设备购置（10台计算机及45套保护卡），涉及购置设备和更新台式机数量指标有差异 |
|  |  |  | 更新实验室 | 2个 | 7个 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置设备数量 | 超过10台套 | 14台套 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置或开发虚拟仿真软件或平台 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 更新台式机数量 | 82台 | 台式机71台，保护卡45套 |  | 4 | 2.8 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统或设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备或系统正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 与进度计划符合度 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | 成本低于预算 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 学生效益 | 提高学生实践能力和创新精神 | 提高学生实践能力和创新精神 |  | 15 | 13.9 |  |
|  |  |  | 教师效益 | 提高教师实践教学水平 | 提高教师实践教学水平 |  | 15 | 13.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 超过95% | 98% |  | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | 超过95% | 98% |  | 5 | 4.6 |  |
| 总 分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.62 |  |