| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造定额管理项目2-首都体育学院气膜馆周边道路整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都体育学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李春治 |  |  | 联系电话 | 15810968465 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 270.000000 | 270.000000 | 267.305153 | 10 | 99.00% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 270.000000 | 270.000000 | 267.305153 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目产出成本为604.280000万元，达到预定投资目标要求。留学生公寓卫生间渗漏和墙面掉皮的问题得到彻底解决，气膜滑冰馆正常运行，具有良好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  | 项目按期完工，达到规定验收标准，气膜滑冰馆周边道路及附属设施无法正常使用的安全隐患得到彻底解决，提升了我校的基础设施建设水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 | 1800平方米 | 0 | 7 | 0 | 因为疫情，留学生公寓未批复 |  |  |
|  |  |  | 改造面积 | 2100平方米 | 2100平方米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收 | 验收合格 | 2100平方米完成验收 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度控制 | 按期完工 | 2100平方米按期完工 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在604.280000万元以内 | 604.280000 | 267.305153 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 项目产出成本为604.280000万元 | 项目产出成本为267万 | 30 | 27 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.9 |  |  |  |